龙源电力龙源（北京）风电工程技术有限公司

智能应用平台开发建设项目工作说明书

| 文件编号 | BaiDuCloudAC07926 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 智能应用平台开发建设项目工作说明书 |  |  |
| 文档状态 | []正式 [√]草稿 |  |  |
| 保密级别 | [√]普通 []绝密 [ ]机密 [ ]秘密 |  |  |
| 创建人 | 张博强 | 时间 | 2022-04-15 |

| 日期 | 编辑人 | 版本 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-04-15 | 张博强 | V1.0 | 初建 |

目录

1. 概述	1

1.1. 文档目的	1

1.2. 缩略语&术语	1

1.3. 参考资料	1

2. 项目背景	1

3. 项目目标	1

4. 项目范围	2

5. 业务需求	3

5.1. 数据汇聚与开发	3

5.2. 数据治理与管理	3

5.3. 数据分析与数据可视化指标体系建设	4

5.4. 华电科工智慧经营决策管理应用建设（水务试点）	5

6. 关键假设	6

6.1. 项目总体假设	6

6.2. 项目管理	6

6.3. 技术环境与管理	7

6.4. 后勤管理	8

7. 项目各阶段工作描述和双方职责	8

7.1. 项目管理	8

7.2. 项目准备阶段	9

7.3. 分析阶段	10

7.4. 实施阶段	10

8. 项目组织架构及主要联络人员	10

8.1. 项目组织架构	10

8.2. 主要联络人员	11

9. 项目交付	11

9.1. 软件部署	11

9.2. 交付件	12

10. 项目完成标准	12

11. 项目时间要求	12

12. 附录	12

12.1. 项目变更流程	12

12.2. 项目交付流程	13

12.3. 问处理流程	13

13. 签字页	14

概述

文档目的

例：

本测试报告为《ASP-1语音及导航只能化咨询与研发试点项目》软件项目的系统测试报告，目的在于对系统开发和实施后的的结果进行测试以及测试结果分析，发现系统中存在的问题，描述系统是否符合项目需求说明书中规定的功能

缩略语&术语

本工作说明书用于对项目的整体工作范围进行说明和描述。主要是为了定义项目的实施工作范围及验收标准，为项目顺利开展提供支持。

参考资料

无

项目背景

背景及业务功能：核电厂区内部设备多样、厂区多区域环境类似导致工作人员房间经常走错、设备经常识别错误，人员位置混淆，对核电生产造成巨大安全隐患，导致事故发生。

项目目标

针对项目背景需求，结合室内地图制作技术、室内精准导航定位技术、室内实景技术，构建核电站二三维一体化室内图，研发针对核电厂的室内环境的UWB精准定位导航系统。针对ASP-1研发项目中部分功能模块的数字化应用研发，主要包括室内导航平台系统建设（以秦三厂水厂为标本），属于ASP-1研发项目的配套实施项目。

结合室内地图制作技术、室内精准导航定位技术、室内实景技术，构建核电站二三维一体化室内图，研发针对核电厂的室内环境的 UWB 精准定位导航系统。提供室内导航定位硬件基础环境建设，包含定位基站与终端两部分。

需在厂房内部布设 UWB（超宽带技术）定位基站，能实现同楼层或跨楼层导航，帮助使用者实现基于任何位置的厂区内导航，大大提升工作效率的同时，也可避免因厂区内部设备多样、厂区多区域环境类似导致的工作人员走错、设备识别错误、人员位置混淆。同时具备POI危险点提醒，可在靠近工业安全风险点时进行语音提示（如：上下楼梯请握扶手、小心绊倒、佩戴安全带、测氧、防酸碱等）可以及时发现安全隐患，便于提前或及时扑灭安全隐患。

项目范围

业务需求

数据汇聚与开发

数据分析

产品功能

项目方案

项目交付

软件部署

交付件

项目组织架构

项目计划

项目完成标准

当以下任一情况发生时，乙方将被视为已履行本工作说明书中所规定的所有义务：

乙方已完成在第8章向甲方交付中所列的所有交付件；

甲方或乙方按合同的有关规定终止项目；

关键假设

项目总体假设

任何在分析或方案验证阶段的非项目范围内的实施决策可能会影响后续的实施工作，对此类实施工作的改变必须通过项目变更控制流程进行；

项目所有的工作文档和交付产品以中文提交；

甲方目前已有清晰的组织架构和流程，并且在系统实施期间不会有重大调整。如有任何可能导致系统实施耽搁的重大调整，必须通过项目变更控制流程进行；

若项目中需要使用须收费的第三方软件，甲方必须提供足够的软件许可（License）并承担由此所产生的费用；

在项目实施期间，软件平台的升级不能影响项目的进度，如有任何可能导致系统实施耽搁的重大调整，必须通过项目变更控制流程进行；

在项目执行期间，因甲方原因导致项目延期，延期所发生的费用由甲方承担；

项目执行期间，甲方信息系统稳定可用，由于系统不可用导致的延期，发生的费用由甲方承担；

项目严格按照项目的进度进行，如果因甲方导致项目延期，延期所发生的费用将由甲方承担；

双方合同签订，双方都不得随意增删任何内容，如果有变更，按照项目变更流程进行；

项目严格按照项目的进度执行，在2021年12月底完成；

因系统权限不能及时开展工作而导致的延期由甲方负责；

项目的Sugar开发工作量不超过50人天。

项目管理

甲方同意遵行项目变更控制流程。甲方可以选择自行承担新增范围的工作或者与乙方签订另外的合约；

在需求分析阶段结束后，项目的范围，以及工作量不能超出项目设定的时间，如有工作量超出项目设定的结束时间，双方需要重新评估项目的优化的范围、进展、人员投入和成本，如果与本工作说明书中的约定有变化，双方通过项目变更流程协商处理，但原则上友好协商解决；

项目实施过程中由甲方原因造成的项目的延期，通过项目变更流程协商处理；

项目实施方式采取驻场+远程开发的方式进行，长期驻场人员不少于1人，其他开发人员采取远程开发的方式参与实施。甲方负责提供乙方必要的远程开发调试环境及安全的接入方式。

在项目执行的过程中，甲方应按乙方本项目说明书中要求的资源及时提供参与项目的甲方人员；

如果甲方指派非甲方职员参与项目活动(如第三方合约人)，乙方将认为这些人员将代表甲方，并被授权代表甲方的利益做一些必要的决策；

确保甲方与第三方签有相应协议，使乙方可以实施本工作说明书项下的服务，此类情形包括甲方正在使用某项目的第三方信息、支持或资料，或向乙方 提供此类内容， 甲方正在聘用其他供应商而其工作可能影响乙方提供服务的能力。除非另有书面同意，甲方应负责第三方的管理及其提供的信息和工作的质量。除非 乙方在本工作说明书中另有书面同意，甲方须要为与服务相关而使用的任何第三方硬件、软件、或通信设备负全部责任；

由甲方负责协调第三方厂商，使其按乙方制定的工作计划按时完成相应的工作。任何由于第三方原因导致项目进度延迟所发生的费用由甲方承担；

乙方将提供给甲方分析和设计的草案和最终文档。甲方有权进行查阅、审批和申请变更。一旦审批批准，任何将来的变更需求都需要通过项目变更控制流程处理；

项目完成的标准：乙方像甲方汇报完输出报告，视为工作完成；

技术环境与管理

甲方必须在项目执行中按照乙方的要求提供和本项目相关的文件；

所需信息系统设施的采购和安装由甲方负责，项目所需技术设施将完全由甲方负责维护(服务器/CPU，存贮器及数据库、网络和网络连接、数据中心运作标准、软件、客户端硬件及软件)；由于系统实施软硬件的到位导致项目延期，需根据情况走项目变更控制流程；

在项目实施期间，任何系统的升级，不能造成项目得延期，如果由此造成项目的延期所发生的费用将由甲方负责；

在项目执行阶段，任何涉及和地方协调的工作由甲方协助完成；

如果涉及与第三方项目进行配合的，甲方应在合理的工期内安排第三方项目进行，以便于乙方配合，如由此造成的项目延误将甲方承担；

后勤管理

项目主要工作地点设置在北京，关键节点到北京进行汇报或专题方案汇报，工作场所由甲方负责提供；

在乙方为甲方提供本工作说明书项下服务的期间，甲方需要为乙方员工提供合适的办公场所及其它合理的工具等设施，如水电供应、办公家具、储物箱、电话、打印机、传真、远程拨号接入方式、项目办公所需的网络等资源（乙方所使用项目办公电脑自备，甲方可协助安排采购、安装、卸载相关中国华电科工集团有限公司准入软件）。乙方项目团队将在靠近甲方相关专家及技术人员的工作区域办公，甲方应提供必要的通行证明以确保乙方项目团队对这些工作区域的访问。乙方应提前与甲方联系，项目正式启动前，完成相应资源准备工作。

甲方负责相关的培训后勤准备并提供培训场地、培训设施（电脑、投影仪、白板）、培训环境（培训软、硬件及网络环境）；学员的差旅费及其他培训相关费用由甲方承担。

乙方将在周一至周五（节假日除外）按照甲方的工作时间进行本工作说明书中的工作。如有必要，甲方应为乙方服务人员提供前述时间之外的加班时间对其办公场所及设施的访问权，使得乙方服务人员可在前述加班时间进入甲方的办公场所以及使用该等办公场所和乙方设施。

附录

项目变更流程

如需变更本工作说明书内容，应遵循以下流程：

项目变更申请（PCR）将作为通知变更需求的手段。项目变更申请（PCR）必须对变更内容，变更原因以及变更将对项目造成影响作详细描述。

申请提出方项目经理将评估变更并决定是否向另一方提交此申请。

甲方与乙方双方项目经理应共同评估被提交的变更，并决定是否进一步评估或否决此申请。乙方将列出对变更作进一步评估所需的费用明细。甲方与乙方双方的授权代表必须签署项目变更申请（PCR）以授权对该变更作进一步的评估。乙方将会根据双方授权代表签署的变更申请中确认的评估费用开具评估费用发票乙方将会向甲方开具评估费用发票。进一步评估将明确实施该项目变更申请（PCR）将会给项目价格，时间进度及其它合同条款带来的影响。

甲方与乙方双方授权代表应签署书面的变更授权及/或项目变更申请（PCR）以授权实施该已完成评估的变更。在得到双方书面批准之前，甲方与乙方应按照最后协定版本的工作说明书内容继续当前工作。

问题处理流程

如在履行工作说明书中相关内容时双方产生分歧需要解决时，应遵循以下流程：

当甲方与乙方生分歧时，项目组成员首先应努力在内部解决问题。

问题层级 1：如项目组无法在二个（2）工作日内解决分歧，则甲方项目经理与乙方项目经理将会谈以期解决相关问题。

问题层级 2：如分歧无法在被升级到问题层级1后三个（3）工作日内解决，则甲方项目总监将与乙方项目总监会谈以期解决相关问题。

问题层级 3：如问题层级2的分歧仍无法解决，则应按照附录1.1项目变更控制流程进行处理或按照合同条款终止本工作说明书。

在分歧解决过程中，乙方同意继续进行无分歧服务部分的工作。甲方同意按合同和本工作说明书的规定付款。

签字页

| 甲方：龙源（北京）风电工程技术有限公司（盖章） |  | 乙方：北京百度网讯科技有限公司（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 姓名： |  | 姓名： |
| 职务： |  | 职务： |
| 日期： |  | 日期： |
| 甲方地址： 北京市西城区阜成门北大街6号-9国际投资大厦C座11层 |  | 乙方办公室地址： 北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层 |
| 邮编: 100034 |  | 邮编: 100085 |
| 项目名称：智能应用平台开发建设项目 |  |  |
| 预计开始日期：2022年xx月xx日 |  |  |
| 预计结束日期：2023年xx月xx日 |  |  |