技术文件

田湾核电站核电厂人工智能治理与技术应用研发服务项目实施计划

| 项目类型： | 特大科研项目 □ | 重大科研项目 □ | 一般科研项目 ■ |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编码: 版次：A 页数：12 |  |  |  |

|  | 姓名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 批准 Approved |  |  |
| 审核 Reviewed |  |  |
| 校核 Checked |  | 2022-05-29 |
| 编写 Drafted |  | 2022-05-29 |

本文件产权属江苏核电有限公司，未获本公司书面允许，禁止以任何方式擅自使用、复制、传播。

目录

1. 项目背景	2

2. 验收时限	2

3. 建设内容	6

3.1. 总体技术路线与研究框架	6

3.2. 任务分解	6

3.2.1. 智能数据采集及标注	6

3.2.2. 可视化AI分析服务平台	11

3.2.3. AI场景建设	18

3.2.4. AI分析服务平台与业务系统集成需求	18

3.2.5. 构建通用型知识图谱技术平台	19

3.2.6. 基于图谱平台构建设备物资问答	24

3.2.7. 基于图谱平台构建研发SPV关键敏感设备智能应用	30

3.2.8. 以设备检修专题知识库为基础，构建检索服务	31

3.2.9. 企业图谱平台与检索服务与业务系统集成	35

4. 工作步骤与任务安排	35

5. 项目进度计划	38

项目背景

随着核电厂智能化应用需求的不断增加，需要建设成熟完善的人工智能平台，实现数据-样本-模型-服务-应用全流程管理，实现基于知识图谱的物资和设备智能应用，通过AI能力建设和应用落地，支撑智慧电站建设。

验收时限

根据江苏核电有限公司《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目技术规格书》，本项目的研究目标如下：

（1）定性指标

定性指标面向问题提出解决愿景。本项目力争在8个月之内开发并形成以下产品：

软件产品

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI中台管控/开发平台 | 1套 |
| 2 | 企业知识图谱平台 | 1套 |
| 3 | 智能对话定制与服务平台 | 1套 |
| 4 | 通用NLP算子能力-私有化 | 1套 |
| 5 | 度目-视觉软硬一体化设备 | 1套 |
| 6 | OCRMind训练平台 | 1套 |
| 7 | 智能文档分析平台-私有化 | 1套 |
| 8 | 语音能力引擎-私有化 | 1套 |
| 9 | 内容审核私有化版 | 1套 |

硬件产品

| 产品 | 数量 | 硬件部署配置 |
| --- | --- | --- |
| 人工智能平台（训练GPU服务器） | 1台 | CPU：Intel Xeon Platinum 8350C processor 32C 2.6GHZ 240W*2 内存：64G * 8 硬盘1：SATA-HDD 8T 7.2K NL *6 硬盘2：SATA-SSD 480G*1+NVMe-SSD 4T*1 网卡：25G 光口双口*1+1G 电口双口*1 AI加速卡：Nvidia A100 *2 |
| 人工智能平台（推理GPU服务器） | 1台 | CPU：Intel Xeon Gold processor 24C 2.6GHz 165W*2 GPU：Nvidia T4*4 内存：DDR4-2666 32G RDIMM*8 磁盘（FLASH）：NVMe-SSD 4T*1 网卡： 10G 光口双口*1 + 1G电口 双口*1 |
| 知识图谱GPU服务器 | 1台 | CPU：Intel Xeon Gold processor 24C 2.6GHz 165W*2 GPU：Nvidia T4*4 内存：DDR4-2666 32G RDIMM*8 磁盘（FLASH）：NVMe-SSD 4T*1 网卡： 10G 光口双口*1 + 1G电口 双口*1 |
| 万兆交换机 | 1台 | H3C S6800-54QF-H3, 单台配置： 48个万兆SFP+光 口 + 6个QSFP 40GE光口 + 双内置AC电源（兼容240V 高压直流） +国标/IEC电源线 |
| 机柜 | 1套 | 24U，高度2000MM，宽度600MM，深度1100MM，配套电 源等 |
| 声音成像采 集设备 | 2套 | 声发射传感器参数： - 峰值灵敏度 -36dB - 工作频率 100-450kHz - 响应频率 150 kHz - 工作温度 -35℃-80℃ - 冲击限值 500g - 工作电压 4-7VDC - 工作/峰值电流 5/35mA - 噪声 <3μV 声发射采集卡参数： - 接口 PCIZ总线（132MB/秒） - 采样率 >40Msamples/sec - A/D 18bits - 抗频混 模拟滤波+数字滤波 - 系统信号输入电压 ±2.5V 、±5V 、±10V - 传感器自动标定 幅度、能量、振铃计数、持续时间 - 频响范围 1-3000KHz - 动态范围 ≥82dB |
| 降噪拾音 器设备 | 2套 | - 拾音范围 10-70平方米（连续可调） - 响应速度 <500毫秒 - 工作模式 支持单机和联网 - 麦克 全向驻极体电容麦克风 - 声音采集灵敏度 -35dBFS - 信噪比 68 dB( 5米40) 1K Hz at 1 Pa - 宽动态范围 105dB(1KHz at Max dB SPL) - 最大承受音压 130dB SPL（ 1KHz，THD 1 %） - 输出阻抗 600欧姆非平衡 - 环境适应能力 环境强适应，防水、防暴、抗低温高温和噪音，不受光线条件影响。 - 电磁兼容性 符合GB 9254-2008 |

（2）定量指标

| 序号 | 交付件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保大纲 |  |
| 2 | 管理程序 |  |
| 3 | 技术规程 |  |
| 4 | 法规标准 |  |
| 5 | 质量计划 |  |
| 6 | 进度计划 |  |
| 7 | 进度报告 |  |
| 8 | 总结报告 |  |
| 9 | 验收大纲 |  |
| 10 | 验收计划 |  |
| 11 | 验收报告 |  |
| 12 | 技术方案 |  |
| 13 | 施工方案 |  |
| 14 | 培训材料 |  |
| 15 | 设计图纸 |  |
| 16 | 竣工文件 |  |
| 17 | 上线前权限配置说明 |  |
| 18 | 网络接口清单 |  |
| 19 | 上线前系统总结汇报材料 |  |
| 20 | 系统架构设计说明书 |  |
| 21 | 上线前数据收集表 |  |
| 22 | 系统源代码 |  |
| 23 | 软件清单和安装文件 |  |
| 24 | 项目管理章程 |  |
| 25 | 项目实施计划 |  |
| 26 | 项目启动会材料 |  |
| 27 | 双周工作计划（历次） |  |
| 28 | 项目周工作报告（历次） |  |
| 29 | 系统需求分析报告 |  |
| 30 | 系统业务蓝图报告 |  |
| 31 | 系统架构设计说明书 |  |
| 32 | 系统功能开发说明书 |  |
| 33 | 系统数据库设计说明书 |  |
| 34 | 系统架构设计说明书 |  |
| 35 | 测试计划、测试脚本、测试报告 |  |
| 36 | 系统管理员手册 |  |
| 37 | 用户操作手册 |  |
| 38 | 安装配置手册 |  |
| 39 | 用户培训方案、培训记录 |  |
| 40 | 用户使用报告 |  |
| 41 | 系统权限配置手册 |  |
| 42 | 资产移交要求 |  |
| 43 | 设备清单 |  |
| 44 | 设备安装部署手册 |  |
| 45 | 设备运维手册 |  |
| 46 | 设备后台管理手册 |  |
| 47 | 项目研究报告 |  |
| 48 | 治理及服务平台规划与建设方案 |  |
| 49 | AI治理及服务平台设计方案 |  |
| 50 | AI用基础数据采集规范 |  |
| 51 | AI用数据标注规范 |  |
| 52 | AI数据治理规范 |  |
| 53 | AI智能应用开发规范 |  |
| 54 | AI智能应用服务规范 |  |
| 55 | 3篇论文 |  |

建设内容

总体技术路线与研究框架

通过对项目业务需求及场景的认真仔细分析研究，梳理出各大类业务场景和细分场景诉求，设计出完整高质量的设计方案。方案包含丰富的产品和算法模型能力，满足各细分业务场景需求，同时与业务系统无缝集成对接。整个系统的可靠性、稳定性及性能等指标，完全满足项目需求，详见如下总体架构图。

产品能力包含视频接入与分析告警、可视化AI训练分析、知识图谱构建与应用、智能客服等，形成强有力的能力基础设施。算法模型能力包含视觉模型、语音识别模型、文本识别模型、自然语言处理模型等，支撑各细分场景业务应用。能实现与统一待办、统一登录、统一用户、统一消息、统一日志等系统集成无缝对接。

总体技术路线与研究框架

任务分解

智能数据采集及标注

本部分研究内容是提供智能化数据釆集功能，实现多源异构平台的数据釆 集，提供针对特定目标场景进行补充训练和评测数据的能力，完成AI业务的定 向训练和优化;提供智能化数据标注功能，通过自动化处理能力和辅助人工标注, 解决大量数据需要加工和标注的场景，快速获取到加工后的目标数据。主要功能包括：

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据釆集 | 支持图片类釆集：包括人像釆集，行为釆集，环境釆集，设备 釆集，物资釆集等。 支持语音类釆集：包括厂房内工作声音、外文录音釆集，普通 话录音釆集。 支持声音类釆集：包括设备运作时的声音釆集。支持视频类釆 集：包括对厂房内动作视频、现场工作视频釆集、展示类视频 釆集。 支持文本数据釆集：包括内部信息系统数据、英文和俄文翻译 数据，提供手工上载不定规范数据的功能。 |
| 2 | 数据标汪 | 支持高效便捷的智能标注，建立核电企业高效通用的数据标签 与结构化标注标准体系，并完成标准化的标注数据库建设。 建立样本库包括人员人脸样本库、人员行为样本库、电力文本 |

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 样本库、电力语料样本库、设备图片样本库、缺陷图片样本库、 佩戴口罩样本库等基本类型。可以从多种维度对样本库类型进 行进一步的细分。 乙方需提供项目涉及各类型的样本数据作为评测基准。 支持多机构协同的系统性结构化标注策略，结合深度学习算法 针对文本、图像的智能化的标注； 支持人性化的标注辅助功能，帮助用户高效完成标注工作。 提供企业级标注平台，支持团队任务式标注管理，保证数据安全。 |
| 3 | 图片釆集 | 建设统一的图像特征样本库，依托人脸图片、备件照片、签名 图片；实现自动化从视频服务中批量截取图片的功能。 乙方需协助甲方收集或由乙方提供常见安全行为或环境状态分 析等场景所涉及到的样本图片数据，识别能力包括但不限于： 安全帽识别、视频布防围栏、人脸识别（要求支持远距离）、 基于人体体态的身份识别、吸烟、关键人员到岗、关键人员缺 岗、围栏检测、人员聚集识别、安全带监测、半袖检测、吊车 防脱钩检测、跨越围栏、非法闯入、越界、脱岗、明烟明火、 违停检测、口罩检测、物品遗留检测、睡岗检测、手套检测、 液体泄漏检测等。要求所有识别能力能够根据用户在摄像头上的配置进行灵活组 合且不受摄像头型号限制。本模块功能可单独作为子系统，需 支持分各识别能力的训练数据集、测试数据集的创建管理。该 模块需支持用户自主定制，且需提供模型的源代码。 支持对图像数据进行标注，其类型支持图片分类，目标检测和 图像分割等常见图像类标注任务。 用于录入及存储海量的图片数据，并可快速完成各类场景下的 图片匹配。 |
| 4 | 视频釆集 | 建立统一视频平台，为不同厂家、不同类型的设备提供统一便 捷接入服务和管理。对视频设备运行状态、服务状态、通道状 态等全方位监控；通过统一服务支撑各类视频应用； 建设统一的视频样本库； 支持与电子工作包等项目结合，开展现场安全相关违章或危险 行为识别，例如未带安全帽、未按规程执行动作以及对潜在起 火点、危险品等视频分析。 支持与移动巡检结合，对监控视频进行动态图像分析，发现跑 冒滴漏的设备外观状态。 支持对现场各类仪表的显示图像的数据进行识别分析读取。 |
| 5 | 字符釆集与分析 | 建设统一的字符类样本库； 支持智能提取出合同、卡证、表单等图像中的结构化信息。 支持多种通用模板（例如身份证，增值税发票等）及模板自定 义，用户自定义的模板； |

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 支持各类表格的识别； 支持对核电厂常见非结构化文件的识别。 支持对手写文字（签名等）的识别。 支持通过固定位置的特定字符内容可识别表单类型，如维修包/ 操作包/工作申请单/专利证书等固定格式文档，并进行文档分类 及分拆； 支持根据文档识别结果，套用预设OCR模板，通过区域OCR方式 读取各个文档的关键字信息，填充至对应的索引字段。 支持OCR识别，支持简体/繁体/英文/俄文、手写识别（ICR）、 多选单选框识别（OMR）、支持条码识别（OBR）、支持QR 码识别（OQR）。 |
| 6 | 时序数据釆集 | 建立与本地PI实时数据系统、时序数据库、传感器数据的链接， 完成数据联通； |
|  | 语音釆集 | 支持语音样本库管理； 支持对厂房内工作时的对话声音、外文录音釆集，普通话录音 釆集。 |
| 6 | 声音釆集 | 支持声音样本库管理； 支持现场设备维修诊断服务，能够釆集设备正常运行时的声音 和异常时的声音。 |
| 7 | 标签管理 | 建立面向核电厂各类实体的标签管理及画像系统。基于该系统， 用户可以实现基础数据到标签数据的快速加工，标签数据到画 像展现的灵活定义。支持常用实体模板，实体覆盖基础数据结 构、标签体系结构及画像展现模板。 |
| 8 | 专业词库、术语库 | 开展核科技专业词库、术语库建设工作，范围包括而不限于开放性网络空间、各类信息系统、各类非结构化数据以及人工分析判断内容等；建立通用性词汇提取服务，提供在线标注确认、循环训练等功能，采用机器学习及深度学习的相关算法自动挖掘专业词汇，建设可动态更新的基础语料库资源。 支持专业术语分类管理。 支持词性筛选。 |
| 9 | 语义库建设 | 建立核电厂的语义库，围绕物料、经验反馈、工单、设备等常见对象，分析语义关系，建立语义库。相关软件功能需支持核电设备知识图谱应用场景对语义库的使用。 |

可视化AI分析服务平台

构建满足于核电业务的可视化AI分析服务平台，用于AI数据接入、AI模型生产、AI模型管理、AI服务发布以及AI场景模型统一管理。

详细的功能如下：

| 序号 | 功能分类 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据接入与管理 |  |
| 1.1 | 数据接入 | 支持数据源管理。 |
|  |  | 支持本地上传数据，数据表支持csv、excel、txt等格式； 支持从FTP、分布式存储引入数据表、图片、文件； 支持JDBC数据源的批量导入，包括Oracle,MySQL,等；支持扩展符合JDBC协议的新数据源； 支持Hive数据批量导入， |
|  |  | 支持设置接入数据的字段名和字段类型； 支持对异常数据的处理； 支持通过指定的时间型字段，对导入的数据进行分区； 支持通过分区字段，按照时间范围进行分区数据的查询；支持图片集与标注信息文件的接入； 支持数据表导入预览和相关操作处理； 支持针对不同类型的数据引入方式，提供相应的任务来执行。 |
| 1.2 | 数据集管理 | 支持统一的元数据描述形式并提供元数据的增、删、改、查； 支持自动产生元数据，描述数据的名称、存储位置、占用空间、 创建时间等信息； |
|  |  | 支持数据表、图片集的元信息查询、创建、更新、删除； 支持数据的查询、创建、删除； |
|  |  | 支持数据集、图片集的预览与下载； |
|  |  | 支持数据集的导出功能，支持导出； |
|  |  | 支持数据分类管理； |
|  |  | 支持条件灵活、性能优越的数据检索； |
|  |  | 支持项目数据集发布为队列或全局公共资源； 支持在可视化建模中使用各类数据。 |
| 1.3 | 权限管理 | 支持企业级数据权限体系； 支持租户、用户级别的数据隔离； |
|  |  | 支持数据直连查询模式； |
|  |  | 支持对数据权限的分配控制的日志记录； 支持数据权限控制，保障数据安全。 |
| 2 | 数据准备 |  |
| 2.1 | 数据预处理 | 支持对每列的数据进行数据清洗； |
|  |  | 支持多种内置数据清洗方法，包括而不限于去除emoji、去除URL、繁体转简体； |
|  |  | 支持数据清洗算子之间的互相使用； |
|  |  | 支持数据清洗报告； |
|  |  | 支持数据集拆分； |
|  |  | 支持数据表统计； |
|  |  | 支持可自定义脚本的SQL算子、PySpark计算单元等。 |
| 2.2 | 数据标汪 | 支持智能化标注功能，可与标注功能集成 |
| 3 | 可视化建模 |  |
| 3.1 | 通用功能要求 | 支持图形化、拖曳式的建模过程，有详尽的帮助体系，能够提 示建模过程中的配置错误与异常； |
|  |  | 支持流程的复制、导入、导出功能，方便进行用户之间及不 同分析环境间的流程共享； |
|  |  | 支持以可视化场景的形式对平台成果的数量、热度进行统计； 支持查看不同类型服务的具体数量、服务在线数趋势等 具体情况； |
|  |  | 支持对节点设置断点缓存功能，为用户进行节点调试提供高 效手段。主要包括：执行 到当前节点、从当前节点开始执行； |
|  |  | 支持根据运行环境和数据属性，计算适于执行任务的资源参数， 提供运行参数配置建议； |
|  |  | 支持交互式Notebook。可以用python/R等编程语言方便地调用 平台内置的开源工具包，完成数据分析探索及模型开发等业务； 支持Notebook的资源使用情况的查看、调整。 |
| 3.2 | 数据管理组件 | 具备简易的自助式数据准备的能力，如支持数据的关联、追加 等，让一般的分析人员可以在必要的情况下对数据进行处理， 满足基础的多维分析的工作需要； |
|  |  | 提供接入分析数据及将分析结果数据输出的功能。主要包括数 据输入和数据输出。 |
|  |  | 输入：文件输入、关系数据库输入、HIVE输入、HDFS输出； |
|  |  | 支持添加数据操作，包括SQL数据、API数据和本地EXCEL 数据至数据准备。 |
| 3.3 | 数据处理组件 | 支持复杂的数据预处理，以支持高级分析人员的数据处理场景， 方便下一步的数据建模工作开展，如支持数据的标准化、降维、 |
|  |  | 特征提取、split、join、列选择、Union、Sample、SQL 等； 数据过滤、排序、随机抽样、数据平衡等、 缺失值处理等； |
|  |  | 支持分类汇总、数据标准化、数据平滑、孤立点分析、季节解构、异常值检测等； |
|  |  | 支持数据连接、数据追加、数据拆分、数据分解等； 数据探索包括： |
|  |  | 支持对数据表的数据分布及统计信息的查看，通过相关算子， 查看NULL数量、平均值、方差、中位数等。 |
|  |  | 对开展数据治理过程中使用到的算法进行研究。相关算法可在人工智能平台中进行可视化拖拽利用。 数据脱敏算法：对敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护，生成脱敏后的真实数据集。借助数据脱敏技术，屏蔽敏感信息，并使屏蔽的信息保留其原始数据格式和属性，以确保应用程序可在使用脱敏数据的开发与测试过程中正常运行。支持敏感数据自动发现，对法规强制要求保护的数据进行脱敏处理。 数据分类算法：根据确定的分类规则自动将输入的数据增加相应的类别输出。 数据分级算法：根据确定的分级规则自动将输入的数据增加相应的分级输出。 |
| 3.4 | 特征工程组件 | 支持主成分分析、因子分析、奇异值分解、等常见特征方法， 支持自动特征选择及组合、分箱、归一化、特征交叉、Onehot、 异常值处理、数值替换等； |
|  |  | 支持各类数学函数、日期转化、时序特征处理、特征重要度分析、时序特征自动生成、 回归时序特征自动生成； |
|  |  | 提供丰富的特征处理方式，包括特征离散化、特征抽 取前数据转换处理； |
|  |  | 提供特征分析功能，包括特征重要性分析、对样本进行样本数、 特征数的计数统计，并提供占比分析； |
|  |  | 提供自动特征组合功能； |
|  |  | 支持提取带有时间信息的原始数据（样本）相关的上下文信息 作为特征； |
|  |  | 支持多维度、多时间窗口的聚合计算。 |
| 3.5 | 预测组件 | 支持各类预测组件、特征工程预测。 |
| 3.6 | 模型评估组件 | 支持典型的模型评估组件，如分类交叉验证、回归交叉验证、 二分类评估、多分类评估、聚类评估、异常检测评估、回归评 估、多模型对比评估，能够可视化展示评估结果。 |
| 3.7 | 统计分析组件 | 支持典型的统计分析组件，如全表统计、协方差、卡方拟合性 检验、卡方独立性检验、正态检验、洛伦兹曲线、皮尔森系数、 直方图、相关系数矩阵。 |
| 3.8 | 算法组件 | 需要提供丰富的算法组件，支持扩展编程方式的算法嵌入。算 法必须包括回归/分类/聚类/时间序列/综合评价/关联规则/推荐 等常见类型建模算法。（如通过自定义算子实现亦可，需在项 目中完成，下同） |
|  |  | 应具备自研算法，并请提供自研算法的描述说明。 |
|  |  | 支持主流NLP相关算法，包括分词、信息抽取、文本过滤、向 量空间、关键词提取、命名实体识别、文本相似度、文本摘要、词频统计、主题模型合并等； |
|  |  | 支持统计分析相关算法，包括方差分析、相关系数、典型相关 分析、描述数据特征、概率单位回归等； |
|  |  | 核心算法需支持分析式，实现海量数据的分析与建模，满足大 数据分析场景的需要； |
|  |  | 支持自动择参、自动分类、自动回归、自动聚类、自动时序等 自学习节点； |
|  |  | 支持节点式的深度学习算法和编程式深度学习框架，至少支持 |
|  |  | TensorFlow、PyTorch； |
|  |  | 支持多种集成学习框架，包括Bagging分类/回归、Voting分类/ 回归等，并可以与平台内的其它弱学习器进行自由组合； |
|  |  | 支持R/Python扩展编程功能，满足个性化数据处理需求，同时 能够和平台内的其它节点进行串接使用，提供挖掘分析的灵活 性和高效性。 |
| 3.9 | 自定义算法管理 | 允许用户通过R/Python等语言基于平台规范封装自主算法并发 布形成平台节点，方便用户灵活扩展平台算法节点功能，增强 平台的业务适应能力，充分满足企业级用户的个性化需求。 |
|  |  | 所有用户申请发布的自定义算法，都显示在该子模块中，由成 果管理员统一管理。支持查看详情、发布和取消发布。 |
| 3.1 | 深度学习框架 | 支持TensorFlow^ Pytorch等框架，可使用框架自带的方式进行 建模，模型在平台存储后可发布为服务对外使用。 |
| 3.11 | AutoML自动化建 模 | 支持AutoML任务管理。 |
|  |  | 支持常用预处理方法。 |
|  |  | 支持常用算法。 |
|  |  | 支持自动调参。 |
|  |  | 支持自动数据探索。 |
|  |  | 支持一键式建模功能，用户只需输入数据，通过该功能可以 自动完成数据处理、特征工程、算法及参数选择及模型评估 等环节。 |
|  |  | 支持根据不同模型效果评估指标排序。 |
|  |  | 支持在模型列表查看样本，包括样本的统计信息、样本的原始 信息。 |
|  |  | 支持查看模型的指标和参数，支持修改模型参数进行再次重新 训练。 |
|  |  | 支持根据评估指标选取模型一键发布到模型库。 |
|  |  | 支持洞察可视化建模过程，图表化地展示效果详情。 |
|  |  | 支持按照自定义的指标排序模型。 |
|  |  | 支持通过模型评估指标图表化对比查看模型。 |
| 3.12 | 案例库 | 平台需提供案例库，且支持应用模板，为用户学习平台操作和 挖掘分析过程提供指导，案例库可维护。 |
| 4 | 模型管理 |  |
| 4.1 | 模型管理 | 支持对构建的挖掘模型进行评估，给出最优模型，同时能够在 建模过程中，对模型进行输出、读取及利用。 |
|  |  | 支持模型评估、模型比较。 |
|  |  | 支持模型读取、模型下载输出、模型利用。 |
|  |  | 支持模型多版本的保存及利用； |
|  |  | 支持模型的导入和线上发布，发布的模型能够以服务的方式供 外部系统直接请求调用。 |
|  |  | 支持按照模型来源、模型类型、模型算法、模型评价指标、模 |
|  |  | 型占用存储、创建时间筛选模型，并支持模糊搜索。 支持Tensorflow、PyTorch等常见模型导入。 支持通过本地上传的方式导入模型。 支持对模型的权限控制。 |
|  |  | 支持模型发布在线预测服务及离线预测服务。 |
| 4.2 | 模型洞察 | 支持对建模过程进行完整流程跟踪， |
|  |  | 支持查看某个节点从输入、处理过程、结果的完整流程洞察 支持洞察报告预览功能及将洞察内容导出，通过报告了解模型 训练的超参数以及模型指标评价信息。 |
|  |  | 用户可通过评估报告评估模型效果。 |
|  |  | 用户可通过模型特征重要性报告了解特征对模型预测的影响。 用户可通过模型结构解释报告了解模型的参数。 |
| 5 | 应用开发及服务 管理 |  |
| 5.1 | 应用开发 | 支持将AI模型发布上线，用户可针对业务需求实时发送请求通 过模型预测返回预测结果。 |
|  |  | 支持自学习应用。随着业务地开展，收集到反馈数据可以参与 新模型的训练，新训练出的模型可以运用于后续的模型预估等。 支持模型自动、手动更新。 |
|  |  | 支持在离线环境对需要预估的请求通过训练好的模型进行打 分。 |
|  |  | 提供核心功能产品级接口，能够以REST API、调度任务、本地服务包、SDK等方式被第三方系统调 用。 |
| 5.2 | 服务管理 | 支持多个服务版本的管理和切换在运版本。 支持实时预估服务的部署。 |
|  |  | 支持批量预估工作流的部署。 |
|  |  | 支持常见深度学习框架服务的部署。 |
|  |  | 支持对在线服务的情况查看、服务管理、服务运维、资源监控、 业务性能监控。 |
|  |  | 支持对在线服务进行在线更新。 |
|  | 服务管理-自然语言处理服务引擎 | 支持分词、词性标注、实体识别、关键词提取、自动摘要、信息抽取、关系抽取、文本分类、短文本相似度、信息校对、敏感词识别、情感分析、文章主题标签、信息比对等功能。 支持以服务形式将自然语言处理的能力对外输出供其余软件系统调用，并能从服务管理角度进行安全管理、运营分析。 |
|  | 工业视觉分析服务引擎 | 支持通用的视觉分析功能，例如图像识别、图像分类、物体检测、图像语义分割、人脸识别、行为与表情识别等；支持以服务形式供第三方系统使用。 |
| 6 | 系统管理 |  |
| 6.1 | 监控与告警 | 支持节点上各种资源的监控，包括存储资源、平台层面、节点 层面、系统组件服务层面、任务层面、使用情况、外部依赖等 的监控等。 |
|  |  | 支持多种来源的日志数据釆集方式，提供大规模、实时、快速、 多种方式的日志检索查询能力。 |
|  |  | 支持针对任意监控项灵活地制定告警规则，并可以设定满足规 则的持续时间。 |
|  |  | 支持在告警历史中查看告警消息的详细记录以及设置发送策 略。 |
|  |  | 支持根据平台环境推荐任务运行的资源。 |
| 6.2 | 用户与权限 | 支持用户管理。 |
|  |  | 支持本地用户认证、LDAP配置认证、单点登录(SSO)认证。 |
|  |  | 支持权限管理，满足企业对于不同权限的多样化需求。 |
|  |  | 支持在用户之间进行计算资源隔离、数据访问权限隔离以及计 算资源隔离。 |
| 6.3 | 资源管理 | 支持GPU资源管理。 支持HA。 |
|  |  | 支持智能资源调度策略。 |

AI场景建设

AI平台需支持如下业务场景，提供模型服务能力以及统一对接的API接口，供业务应用调用；模型的准确率与客户提供的样本图片强相关，指标上需根据双方协商在规定的测试集下完成评测，具体的场景要求如下：

场景1：针对函件分发的历史记录，提供在线的分发部门的预测服务，要求准确率80%以上。

场景2：针对违章或者危险行为进行动态识别，例如在规定的必须佩戴安全 帽区域所釆集的视频数据分析，在有人员存在、且未佩戴安全帽的情况下，提供 告警服务。

场景3：针对现在设备的缺陷图片，提供对图片内对象的搜索识别，以及对 处于跑冒滴漏状态的设备识别功能。现场检修相关的设备开关及刀闸状态识别、 安全措施及标示牌识别、人员身份识别、人员行为识别。

场景4：针对工作现场的语音对话，识别存在的安全风险（未按操作流程执 行、未授权人员参与工作），防止人因失误。

场景5：针对大量表单上的手写签名进行识别，通过AI平台提供结果输出 服务，要求准确率80%以上。

场景6：针对设备标牌识别设备编码，通过AI平台提供结果输出服务，准 确率80%以上。

场景7：针对设备传感器的多路多维时序数据，釆用机器学习算法以及神经 网络算法，对设备故障特征、故障现象和故障结果进行分析，提取故障特征和影 响因子，建立设备缺陷数理模型，提供缺陷推理服务。该部分的设备选取范围不会超过2类。

AI分析服务平台与业务系统集成需求

本系统应在建设过程中应实现的集成工作包括：

1、实现平台与甲方信息系统的集成，集成范围由待确认。

2、实现数据源与平台数据准备工具（包括预处理模块及数据标注模块）之 间的集成

3、实现平台数据集与可视化建模工具的集成

构建通用型知识图谱技术平台

建立通用型知识图谱技术平台，支撑可扩展的自主化的设备图谱构建。通过 描述设备设计、维修、运行中的实体、属性及关系，开发知识表示、知识融 合、知识推理程序，可视化展示数据及数据背后的关联。知识图谱技术平台的功能要求如下：

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图谱构建 |  |

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 图谱建模 |  |
| 1.1.1 | 知识定义 | 支持批量和手动定义知识类目，包含实体、属性、属性约束、 关系、事件等；支持提前预知知识类目和schema结构，可以配 置文件的形式一键上传引入。 |
| 1.1.2 | 数据模式视图化 | 提供可视化界面快速查看图数据库中的数据模式及整个图谱的 知识类型框架结构，显示本体、关系和事件的状态，以及对应 数据模式（本体、关系和事件）的属性、索引信息表。 |
| 1.1.3 | 图谱建设可视化 | 图谱处理流程结果白盒化显示。 |
| 1.1.4 | 文件导入式构建 数据模式及导出 | 提供可以导入模式文件缩短进行数据建模的过程的接口，支持 上传已有的带标注文件，快速启动或优化建模流程；提供标准 化数据模型格式；提供校验数据模型文件格式的机制，平台支 持上传符合指定模式的数据集，快速构图和建模。 |
| 1.2 | 知识获取 | 系统支持通过对接数据库或文档导入的方式，通过配置知识类 型和表格列名之间的映射关系，简便的将结构化数据转换为标 准知识图谱数据，并建立实体及实体间关系和事件。 对于非结构化的自由文本数据，依托NLP、文本抽取、文本关 联等文本处理能力，实现知识抽取模型和规则引擎两种方式的 处理，在自由文本中提取出实体、关系、事件，从而实现将非 结构化数据结构化，并将结构化的知识存入知识图谱中。 |
| 1.2.1 | 结构化数据知识 获取 | 提供面向离线结构化数据构建图谱的数据治理技术，实现从结 构化数据到图谱数据模型的构建，能够大规模自动化釆集、清 洗、归类、关联所有结构化数据，形成统一数据视图，提高图 谱构建效率。集支持结构化数据源，通过API推拉和数据库直 连的方式接入结构化数据，支持对接主流数据库直连。数据接 入、数据清洗、数据融合、数据标准化、和数据管理于一体。 |
| 1.2.2 | 可视化交互 | 以图的方式展示知识图谱要素的抽象联系，支持以图形化的方 式展示出表格列名和知识类型之间的对应关系，并能清晰和直 观地展示存在于源数据中重要知识点以及各知识点内在的复杂 关联关系，从而提取并展示出源数据中的关键信息，将数据信 息转化成有用的知识并从中获取利用价值，并进一步帮助用户 从源数据中挖掘出更多数据之间的关系。提供要素的创建、删 除和编辑操作，用户可以通过配置这几个块内容，快速建立完 备的知识图谱。 |
| 1.2.3 | 数据标准化与知 识库管理 | 能够基于已有的知识，将所有原始数据转换成统一的行业标准 格式。 |
| 1.2.4 | 非结构化数据知 识获取 | 基于深度学习技术，通过对非结构化数据高效、快速的标注来 实现知识和信息的提取，同时提供训练模型并提供模型服务。 支持word、txt、pdf等常见文本和二进制数据的接入。 |
| 1.2.5 | 标注类型多样 | 能够支持对实体、关系、事件的标注 |

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 图谱管理 | 提供知识图谱管理功能，包括：用户权限分配管理、可视化管 理图谱存储、数据审批流程可视化管理功能等。 |
| 2.1 | 图谱存储 | 提供知识图谱的存储和计算功能，提供图存储、图检索、图遍 历、图计算服务。实现知识图谱的实体检索务等。支持通过简 单语句，检索知识图谱内容并进行展现。 |
| 2.1.1 | 多数据源融合 | 可以对接多种多样的数据格式，并将来自多个源头的不同数据 汇聚到一个知识图谱中，支撑图谱的关联分析和挖掘应用。能 够通过可扩展的数据源适配程序，可以很方便地从不同数据源 接入图谱数据。 非结构化数据与结构化数据可以在知识图谱数据库中通过唯一 标识进行关联，从而实现多源异构数据的关联融合，不同数据 的抽取结果如果包含共有知识，也可以通过图谱上节点进行关 联，使数据由孤立变为互联。 |
| 2.1.2 | 高性能图谱数据 加载 | 支持批量导入，满足不同场景下的数据高效率入库。 |
| 2.1.3 | 图谱历史版本 | 支持为知识图谱保留历史版本 |
| 2.1.4 | 图谱可视化 | 支持按类目图例进行图谱可视化展示，支持复杂关系、超大暴 边节点等特殊数据友好展示；已发布数据线上可以灵活干预， 降低线上数据错误风险；支持用户自行调整展示的内容和展示 形态；支持展示当前图的知识统计指标。 |
| 2.1.5 | 图谱数据检索 | 提供高性能的索引和检索能力，对搜索引擎服务进行功能抽象， 隐藏底层使用的搜索引擎细节，对外提供统一的搜索功能接口， 满足不同场景的查询需求。 |
| 2.1.6 | 关系扩展及路径 查询 | 提供高性能的关系扩展功能，实现自定义条件的多条关系扩展。 支持查询两个实体之间的所有路径，以及查询两个实体之间的 最短路径，并支持广度遍历操作。 |
| 2.1.7 | 类SQL查询语 | 提供统一的图查询gremlin或类gremlin查询语言，用户可以通 过命令行工具或者知识图谱图形化查询页面，输入查询语句， 即可方便地查询出实体、关系、事件结果并进行可视化。 |
| 3 | 图谱应用能力支 撑 | 可视化展示知识图谱数据，包括实体属性，实体间关系查询， 实体属性查询等。知识图谱数据的分类统计及可视化管理图谱 数据内容；支持上层应用，提供查询实体、属性、关系的接口； 支持图谱数据直接导出。 |
| 3.1 | 图谱分析 | 提供丰富的可视化展示界面，以及强大的分析功能，用户可快 |
| 序号 | 功能 | 功能要求 |
|  |  | 速将分散的海量多样数据进行智能关联和分析挖掘，最大化还 原数据的本质，可实时进行关系挖掘、路径推演、全文检索等 操作，同时辅以强大灵活的交互功能。 |
| 3.2 | 可视化数据展示 | 提供可视化数据统计、显示接入的原始数据、用户上传数 据、导入的知识图谱数据情况，从宏观上整体把握平台数据概 况。 |
| 4 | 图谱应用 |  |
| 4.1 | 智能问答 | 1） 面向垂直领域的问答系统，通过自然语言交互的方式，满足 用户知识获取、业务咨询、操作执行等需求。基于知识图谱的 问答系统（KGQA）,通过将领域知识构建成知识图谱，可以 更好的理解问题，通过知识图谱的关系推理，得到更精准的答 案。以图谱问答为核心，实现智能问答系统，可以更好的满足 用户需求，提升用户体验。 2） 支持对文档管理系统、状态报告系统、管理支持平台等系统 内保存结构化和非结构化文档信息，允许用户基于文档内文字 信息、图表及其附件自由提问，并反馈提问结果，提问结果按 照相似度由高到低排列，允许用户直接通过智能问答平台反馈 答案，准确定位到对应答案的所在页面信息，将密切相关内容 用高亮、文本框或其他明显标识显示用户所需答案，并反馈智 能问答结果来源哪个信息系统、相关文件编码和文件名称。 |
| 4.2 | FAQ问答 | 能对常见问题快速、准确的给出回答，支持用户自定义的问句 回答。提供常见问题的分类管理功能，包括对问题、答案的增 删改查操作。 |
| 4.3 | 图谱问答 | 能够引入知识图谱结构化知识库，使问答系统在理解用户提问 后能够根据借助知识库关系运算能力实现业务逻辑处理。能够 根据业务构建领域知识图谱，从而形成企业自有的基于知识图 谱的知识库，并提供基于知识图谱的自动问答系统，无需定制 问题与答案。 |
| 4.4 | 多模态问答 | 支持多模态的智能交互形式及答案形式。支持文本输入，支持 答案为文本、图谱等。实现多模态输入、多模态存储、多模态 输出。 |
| 4.5 | 问答管理及其他 | 支持多种增强系统健壮性的处理，如： 1） 敏感词同义词过滤：过滤政治敏感词等。 2） 同义词处理：对问句中出现的词汇做同义词对齐处理。 |

基于图谱平台构建设备物资问答

分析核电厂物资及关联数据，完成数据清洗，建立物资知识图谱，并实现知 识智能问答，提供对问答结果的服务化调用能力。要求支持信息类、关联类、 时间类、间隔类、判断类、统计类等多种问法。

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物资管理 |  |
|  |  | 1） XXX编码的物资与YYY编码的物资是否重码 2） XXX编码的物资与YYY编码的物资是不是重码 3） 物资编码XXX与YYY是否重码 4） 物资编码XXX与YYY是不是重码 5） 与物资编码XXX重码的物资编码有哪些 6） 与物资编码XXX重码的物资编码是YYY吗 7） 物资XXX是否是物资YYY的重码物资 8） 物资XXX和物资YYY是否为重码物资 9） 物资XXX与物资YYY是什么关系 10） 物资XXX与物资YYY有什么关系 11） 物资XXX与物资YYY的关系是 12） 物资XXX与物资YYY是同一种物资吗 13） 物资XXX与物资YYY一样吗 14） 物资XXX的重码物资是否存在 15） 物资XXX有重码的吗 16） XXX物资有重码的吗 17） 物资XXX还有多少库存 18） 物资XXX的库存量是 19） XXX物资的库存数量 20） 仓库中物资XXX的数量 21） 仓库中XXX物资的数量 22） 物资XXX的数量 23） 物资XXX还剩多少 24） 物资XXX还够吗 25） XXX编码的物资还够吗 26） XXX编码的物资库存 27） 物资XXX的库存 28） 物资XXX的最小库存是 29） 物资XXX的最大库存是 30） XXX物资的最小库存是 31） XXX物资的最大库存是 32） 物资XXX的最大最小库存是 33） XXX物资的最大最小库存是 34） 本月XXX编码的物资的釆购数量 35） 本月釆购了多少数量的XXX物资 36） 上个月XXX编码的物资的釆购数量 37） 上个月釆购了多少数量的XXX物资 38） 今年XXX编码的物资的釆购数量 39） 今年釆购了多少数量的XXX物资 40） 去年XXX编码的物资的釆购数量 41） 去年釆购了多少数量的XXX物资 42） XXX设备的釆购记录 43） XXX设备的历史釆购记录 44） 编码为XXX的设备的历史釆购记录 45） 设备XXX的历史釆购记录 46） 设备XXX的釆购记录 47） XXX物资的到货情况 48） 物资XXX的到货情况 49） XXX物资的到货时间 50） 物资XXX的到货时间 51） XXX物资的立项申请人 52） 物资XXX的立项申请人 53） XXX物资是谁立的项 54） 物资XXX是谁立的项 55） XXX申请釆购了哪些物资 56） XXX立了哪些项 57） XXX起了哪些立项 58） 合同XXX的状态 59） XXX需求提报现在是什么状态 60） XXX需求提报现在走到哪了 61） XXX立项现在是什么状态 62） XXX立项现在走到哪了 63） XXX商务计划现在是什么状态 64） XXX商务计划现在走到哪了 65） XXX合同现在是什么状态 66） XXX合同现在走到哪了 67） XXX合同现在签了吗 68） 本月签署了哪些合同 69） 上个月签署了哪些合同 70） 本季度签署了哪些合同 71） 上季度签署了哪些合同 72） 今年签署了哪些合同 73） 本年度签署了哪些合同 74） 去年签署了哪些合同 75） 去年同期签署了哪些合同 76） 今年2~3月签署了哪些合同 77） XXX合同现在付钱了吗 78） XXX合同现在钱付完了吗 79） XXX合同的钱付完了吗 80） XXX合同的合同经理是谁 81） 合同XXX的合同经理是谁 82） XXX合同现在的到货情况 83） 合同XXX现在的到货情况 84） 物资XXX到货了吗 85） XXX物资到货了吗 86） 物资XXX什么时候到货 87） XXX物资什么时候到货 88） 物资XXX与设备YYY是什么关系 89） 物资XXX与设备YYY有什么关系 90） 物资XXX与设备YYY是什么关系 91） 物资XXX与设备YYY有什么关系 92） 物资XXX与设备YYY的关系 93） 设备YYY用到了哪些物资 94） 设备YYY用到了多少个XXX物资 95） YYY设备用到了哪些物资 96） YYY设备用到了多少个XXX物资 97） 多少个XXX物资被用到了 YYY设备上 98） 物资XXX在设备YYY上的使用情况 99） 设备YYY上物资XXX的使用情况 100） 型号为YYY的设备用到了哪些物资 101） 型号为YYY的设备用到了多少个XXX物资 102） YYY型号的设备用到了哪些物资 103） YYY型号的设备用到了多少个XXX物资 104） 使用物资XXX的设备有哪些 105） 使用物资XXX的设备有多少 106） 使用物资XXX的设备数量 107） 使用XXX物资的设备有哪些 108） 使用XXX物资的设备有多少 109） 使用XXX物资的设备数量 110） 有多少的设备使用了物资XXX 111） 有多少的设备使用了 XXX物资 112） 有多少的设备用到了物资XXX 113） 有多少的设备用到了 XXX物资 114） 有哪些设备使用了物资XXX 115） 有哪些设备使用了 XXX物资 116） 有哪些设备用到了物资XXX 117） 有哪些设备用到了 XXX物资 118） 使用物资XXX的BOM的数量 119） 使用物资XXX的BOM有多少 120） 使用物资XXX的BOM有哪些 121） 使用XXX物资的BOM的数量 122） 使用XXX物资的BOM有多少 123） 使用XXX物资的BOM有哪些 124） 有多少个BOM使用了物资XXX 125） 有多少个BOM使用了 XXX物资 126） 有哪些BOM使用了物资XXX 127） 有哪些BOM使用了 XXX物资 128） 物资XXX被多少个BOM使用 129） 物资XXX被多少个BOM关联 130） XXX物资被多少个BOM使用 131） XXX物资被多少个BOM关联 132） 物资XXX在BPM中的使用情况 133） 使用物资XXX的工单数量 134） 有多少数量的工单使用了 XXX物资 135） 物资XXX被多少个工单使用 136） 物资XXX被哪些工单使用 137） 哪些工单使用了物资XXX 138） 哪些工单用到了物资XXX 139） 关联物资XXX的工单信息 140） 使用物资XXX的工单信息 141） 查看使用物资XXX的工单信息 142） 查看包含物资XXX的工单信息 143） XXX物资的制造商是 144） 物资XXX的制造商是 145） XXX物资的生产厂家是 146） 物资XXX的生产厂家是 147） YYY设备的制造商是 148） 设备YYY的制造商是 149） YYY设备的生产厂家是 150） 设备YYY的生产厂家是 151） 哪个制造商制造了 XXX物资 152） 哪个制造商制造了物资XXX 153） 哪个厂家制造了 XXX物资 154） 哪个厂家制造了物资XXX 155） 哪个制造商制造了 XXX设备 156） 哪个制造商制造了设备XXX 157） 哪个厂家制造了 XXX设备 158） 哪个厂家制造了设备XXX 159） XXX物资被哪些领料单使用 160） 物资XXX被哪些领料单使用 161） 哪些领料单使用的物资XXX 162） 哪些领料单使用的XXX物资 163） 哪些领料单中包含了 XXX物资 164） 哪些领料单中包含了物资XXX 165） 哪些领料单中有XXX物资 166） 哪些领料单中有物资XXX 167） XXX领料单领出了哪些物资 168） 领料单XXX领出了哪些物资 169） 物资XXX是用哪个领料单领出的 170） XXX物资是用哪个领料单领出的 171） 查看使用物资XXX的的领料单 172） XXX物资存在与哪些领料单中 173） 物资XXX存在与哪些领料单中 174） XXX物资可以在哪些领料单中被找到 175） 物资XXX可以在哪些领料单中被找到 176） YYY领用了物资XXX 177） YYY领用了哪些物资 178） YYY最近一个月领用了哪些物资 179） YYY在某个时间段领用了哪些物 |

基于图谱平台构建研发SPV关键敏感设备智能应用

实现基于知识图谱的智能语义检索、语义问答、任务处理；实现数据的动态关联分析及动态聚类；实现面向场景的知识智能推送。主动将设备数据提供给设备工程师。与电子工作 包和移动维修结合，提供问答式的设备知识获取。

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备知识卡片 | 支持对图谱知识中某个设备实体节点进行搜索，展示该设备实 体的基本信息概览和以该设备实体为中心的知识图谱。支持查 看设备实体标签和属性的获取来源。 |
| 2 | 语义问答推荐 | 支持精准问答，通过自然语言理解和图检索技术来检索结构化 数据、并利用问题和结构化数据的关系进行推理计算，得到问 题的精准答案，并使用特型卡的方式呈现给用户。 |
|  |  | 支持常见的知识图谱的智能问答，直接返回问答结果。 支持在切词的基础上进行query语义理解，然后进行全文检索。 |
| 3 | 知识共享推送 | 支持根据用户的岗位、关注设备等实现维修知识共享和精准技 能培训。 支持用户主动订阅。订阅对象可以是实体、关系、事件、标签 等。支持订阅对象发生知识更新后的自动推送（邮件）。 |
| 4 | 问答式的设备知 识获取 | 支持与电子工作包和移动维修结合，提供问答式的设备知识获 取。以服务形式将相关能力进行开放。 |

在设备知识图谱技术平台之上，围绕SPV关键敏感设备（本项目选取一期工

程的 MKA10、MKC10、LBA10AA50K JEB10AP00K JDA10AS 分别是发 电机、励磁机、主蒸汽快速隔离阀、主泵、控制棒），建立设备检修专题知识 库、运行专用知识库。

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备全范围数据 釆集 | 实现设备全范围数据收集，数据范围涵盖设备知识、维修经验、 支撑流程、知识模板、标准规范等设备检修相关的一切可能来 源。 支持数据导入导出和增量抽取； 支持用户自主上传或导入数据。 |
| 2 | 设备知识图谱构 建 | 基于知识工程相关技术，制定数据分析规则，开发实现从结构 化、半结构化、非结构化数据库中提取知识事实，并进行清洗 与标准化，通过语义识别技术进行分词与实体识别，构建出SPV 关键敏感设备的实体、属性、关系等。 |

以设备检修专题知识库为基础，构建检索服务

构建企业智能搜索统一搜索入口，提供一站式设备数据查询服务，实现数据接入、知识构建、搜索应用、智能排序、智能展现、权限隔离等。

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据接入 | 支持展示各知识树节点下用户已上传或接入的文档、结构化数 据和网页。支持按标题、标签、数据来源、更新时间等进行筛 选。 支持通过手动上传、API接入、数据库直连等方式接入数据， 资源类型包括文档、结构化数据和网页。 所有接入的API、数据库数据需支持在API管理和数据库直连 管理中进行查看和维护。 |
| 2 | 数据接入统计 | 支持以可视化图表的形式展示符合引入规范并接入到平台的数 |

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 据分布、接入方式分布和数据接入趋势，以便用户快速宏观地 了解平台的数据接入情况，为预测未来接入数量提供依据。 |
| 3 | 全文信息生产 | 支持全文信息生产，通过全文索引配置，对各类资源建立索引 入库，形成资源的存储排序，支持用户端的相关性搜索。 1） 已发布知识 支持已发布知识功能，界面展示所有已生产并发布的知识，可 对其进行查询、编辑。支持编辑后的知识可保存再次发布，管 理线上所有搜索可召回的知识。 2） 干预记录 支持干预记录功能，界面显示已生产（未发布或已发布）的知 识人工进行干预的操作记录。支持输入关键词搜索相关记录， 或进行取消干预的操作。 |
| 4 | 搜索管理 | 1） 用户搜索反馈 支持用户搜索反馈功能，界面展示用户端执行搜索后无满意结 果、知识报错和被踩的Query,管理员可依据此调整搜索策略或 对Query直接进行干预。 支持管理员添加、干预、导出或忽略问题请求。支持按问题类 型、干预状态对Query进行筛选，或直接输入Query字段进行 搜索查看。 2） 搜索策略 支持管理员通过配置搜索策略来提升用户的搜索效果，包括 Query分词/权重配置和搜索结果干预两部分。 支持管理员在Query分词/权重配置界面新增问法的分词规则和 配置对应权重，保存发布后策略应用于搜索结果。支持在搜索 结果干预界面对搜索结果进行置顶、下线操作。 |
| 5 | 词典管理 | 支持配置针对用户检索词的专有名词，以及扩大用户意图识别 |

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 的检索范围，从而提高搜索的准确率和召回率。 支持配置专有名词词典、同义词典、敏感词词典、纠错词典、 数据源关键词词典，支持通过手动添加或批量导入（支持 word/excel/txt格式）的方式完成配置。 |
| 6 | 平台分析 | 用户端运行分析需支持对员工在平台内的搜索行为进行统计分 析，包括搜索和点击情况、搜索统计表两个子模块。 搜索统计表支持以表格的形式展示平台的热门搜索、无结果搜 索以及无点击搜索情况。 |
| 7 | 系统集成 | 与公司统一门户进行集成，实现统一登录、统一用户和权限管 理。 |

支持针对企业人员众多，无法找到联系人的场景，提供针对企 业员工的搜索，直接定位到员工的相关信息；支持针对企业会议室过多，无法及时查看会议室信息、预订空 闲会议室的问题，提供针对会议室信息的搜索，以便快捷了解 会议室状态。支持对于常见办公问题，提供回答或者联系方式，提高员工的 办公效率。具体检索包括如下场景：

1）	请查询**携物证办理进展

2）	请查阅**工作许可证的审批进展

3）	查阅**动火证的审批进展

4）	查阅**消防隔离单的审批进展

5）	查阅**TCA的审批进展

6）	查阅**TSD的审批进展

7）	查阅**临时电源的审批进展

8）	查询**工作负责人工作票持有情况

9）	查询**工作负责人允许取票的清单

10）	查询**设备当前的状态（是否运行）

11）	查询**天会议室是否可用

12）	查找**系统的流程图

13）	查找**设备的结构图

14）	查找**日工作票情况

支持运行专用知识检索以JEB10AP001为例，涉及的数据来源：

1、	状态报告系统；

2、	运行规程、应急预案、事故处理规程、超设计基准事故管理 导则、严重事故管理导则、报警响应卡、运行操作单、生产记 录报告、TOI文件、TCA/TSDo

3、	设备和系统的技术改造和设计变更；

4、	SAP系统中相关系统及设备缺陷申请信息；

5、	WCM系统中工作票信息；

6、	运行分析会缺陷分析材料；

7、	会议纪要；

8、	公用邮箱账户中的文件；

自动解析、提取公用邮箱账户中的文件，提取关键信息归档；

9、	部分自编文件；

10、	培训资料、技术诀窍、管理程序、经验反馈。

场景2：针对用户文件搜索记录，提供文件推荐服务。文件查询支持全文检索、精确搜索（档案号、KKS码等）、模糊搜索（文件题名，保管期限和批准日期等）、快速搜索（输入关键字就可搜索文件名、元数据和文档全文）。

企业图谱平台与检索服务与业务系统集成

本项目构建的检索服务与图谱平台需完成与现有的信息化系统的集成，具体包括如下：

统一待办：本项目涉及到待办工作流，需要实现与甲方工作门户待办平台的 集成；

统一登录：本项目需与甲方统一认证系统进行集成；

统一用户：本项目需要的组织架构及人员信息需从甲方统一用户管理系统中 同步获取。

统一消息：本项目涉及的消息发送接口，需与甲方统一消息平台集成。

统一日志：本项目中输出日志包括但不限于登录日志、敏感数据库增删改查 日志、接口调用输入输出日志、错误日志、警告日志可以进行配置，由管理员指 定位置、文件名、等级。

工作步骤与任务安排

根据江苏核电有限公司《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目技术规格书》进度要求，结合项目组已有研究成果情况，本项目开展阶段计划如下：

（1）需求分析阶段（T月）

启动项目，开展前期业务调研、数据调研、系统调研；服务范围分析；业务场景调研；现有业务系统分析；编写需求分析说明书；项目需求会议、需求确认；

本阶段交付物：

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目质保大纲》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目管理程序》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目技术规程》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目法规标准》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目质量计划》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目进度计划》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目验收大纲》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目项目管理章程》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目项目实施计划》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目项目启动会材料》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目系统需求分析报告》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目系统管理员手册》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目设备清单》

（2）系统设计阶段（T+1月）

根据技术规格书规定的功能性和非功能性需求，对核电技术文档进行梳理与分析，规划出合理的、优化的系统架构设计、初步设计和详细设计，进行技术验证；

本阶段交付物：

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目系统技术方案》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目系统施工方案》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目系统设计图纸》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目系统架构设计说明书》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目系统业务蓝图报告》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目系统架构设计说明书》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目系统功能开发说明书》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目系统数据库设计说明书》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目系统架构设计说明书》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目治理及服务平台规划与建设方案》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目AI治理及服务平台设计方案》

（3）系统部署阶段（T+2月-T+5月）

完成平台环境部署，技术数据的收集、梳理录入。

本阶段交付物：

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目AI用基础数据采集规范》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目AI用数据标注规范》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目AI数据治理规范》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目AI智能应用开发规范》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目AI智能应用服务规范》

（4）开发和测试阶段（T+2月-T+5月）

包含项目平台工作总结和技术总结两部分。其中，平台工作总结含项目实施阶段研究中的问题与解决的方法、项目任务的完成情况、项目实施的组织管理情况；技术总结涉及系统开发的主要内容、采用的技术方法、突破的关键技术以及技术的主要参数、项目开发成果以及项目成果的学术价值和应用价值等。

完成平台环境部署，技术数据的收集、梳理录入。

本阶段交付物：

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目进度报告》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目网络接口清单》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目双周工作计划（历次）》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目项目周工作报告（历次）》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目测试计划、测试脚本、测试报告》

（5）系统上线准备阶段（T+5月-T+6月）

本阶段客户完成系统试用，问题修复；按照培训计划进行用户培训；对用户进行培训考核测试。

本阶段交付物：

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目培训材料》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目上线前权限配置说明》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目上线前系统总结汇报材料》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目上线前数据收集表》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目用户操作手册》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目安装配置手册》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目用户培训方案、培训记录》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目系统权限配置手册》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目设备安装部署手册》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目设备运维手册》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目设备后台管理手册》

（6）系统上线阶段（T+5月-T+6月）

本阶段系统上线问题跟踪。

本阶段交付物：

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目用户使用报告》

（7）项目验收阶段（T+7月）

本项目系统试运行期满后组织项目验收，制定验收方案、计划与标准，提供相关项目交付物，收集与评估用户使用、系统试运行情况，组织专家团队，确定阶段性预评估会议参与人员、时间与地点，协助现场验收工作。

本阶段交付物：

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目验收计划》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目验收报告》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目总结报告》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目竣工文件》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目系统源代码》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目软件清单和安装文件》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目资产移交要求》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目项目研究报告》

《核电厂人工智能治理与技术应用研发项目3篇论文》

项目进度计划