北京百度网讯科技有限公司

ASP-1语音及导航智能化咨询与研发试点项目试运行报告

| 文件编号 | QS-5TM-RCTR-X190071003 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | ASP-1语音及导航只能化咨询与研发试点项目测试报告 |  |  |
| 文档状态 | []正式 [√]草稿 |  |  |
| 保密级别 | [√]普通 []绝密 [ ]机密 [ ]秘密 |  |  |
| 创建人 | 张博强 | 时间 | 2022/9/15 |

| 日期 | 编辑人 | 版本 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022/9/15 | 张博强 | V1.0 | 初建 |

目录

试运行报告	1

1. 概述	2

1.1. 文档目的	2

1.2. 缩略语&术语	2

1.3. 参考资料	2

2. 项目背景	2

3. 项目目标	2

4. 业务需求	2

5. 系统试运行的平台及网络	3

5.1. 涉及硬件及软件	3

5.2. 系统网络环境	3

6. 系统主要功能及时间	3

7. 系统试运行对提升工作效率的作用分析	4

8. 系统试运行中待解决问题及策略	4

8.1. 已解决问题	5

8.2. 系统安全问题	5

8.3. 数据维护工作	5

8.4. 系统正式运行的准备工作	5

9. 结论	5

概述

文档目的

本测试报告为《ASP-1语音及导航只能化咨询与研发试点项目》软件项目的试运行报告，目的在于对系统开发和实施后的的结果进行测试以及测试结果分析，发现系统中存在的问题，描述系统是否符合项目需求说明书中规定的功能

缩略语&术语

本测试报告为《ASP-1语音及导航只能化咨询与研发试点项目》软件项目的试运行报告，目的在于对系统开发和实施后的的结果进行测试以及测试结果分析，发现系统中存在的问题，描述系统是否符合项目需求说明书中规定的功能

参考资料

无

项目背景

核电厂区内部设备多样、厂区多区域环境类似导致工作人员房间经常走错、设备经常识别错误，人员位置混淆，对核电生产造成巨大安全隐患，导致事故发生。

项目目标

针对项目背景需求，结合室内地图制作技术、室内精准导航定位技术、室内实景技术，构建核电站二三维一体化室内图，研发针对核电厂的室内环境的UWB精准定位导航系统。针对ASP-1研发项目中部分功能模块的数字化应用研发，主要包括室内导航平台系统建设（以秦三厂水厂为标本），属于ASP-1研发项目的配套实施项目。

提供室内导航定位硬件基础环境建设，包含定位基站与终端两部分。需在厂房内部布设 UWB（超宽带技术）定位基站，能实现同楼层或跨楼层导航，帮助使用者实现基于任何位置的厂区内导航，大大提升工作效率的同时，也可避免因厂区内部设备多样、厂区多区域环境类似导致的工作人员走错、设备识别错误、人员位置混淆。同时具备POI危险点提醒，可在靠近工业安全风险点时进行语音提示（如：上下楼梯请握扶手、小心绊倒、佩戴安全带、测氧、防酸碱等）可以及时发现安全隐患，便于提前或及时扑灭安全隐患。

业务需求

1. 实现厂区UWB定位全覆盖

2. 建立示范区室内二维地图，地图需模拟厂区内部基本轮廓形状，完整展示建筑整体室内地图，及各设备等具体 POI 信息

3. 对于不同楼层，以层为单位进行多栋多层展现

4. 实现基于任何位置的厂区内导航

5. 提供通用地图平台及接口，预留地理围栏接口，能支持业务开发，可调用位置信 息、地图数据、路线计算等

6. 地图基本操作，实现地图缩放、平移、旋转和俯仰操作

7. 地图部件提供比例尺、罗盘按钮、定位按钮、方向指示、设施按钮

8. POI搜索，按设备编号搜索等；支持历史记录搜索、关键词搜索

9. 导航，路线规划、路线详情展示、实时动态导航、定位吸附、偏航重新规划、语音导航、跨楼层导航

系统试运行的平台及网络

涉及硬件及软件

软件环境：

| 序号 | 资源 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器系统 | CentOS 7.5 |
| 2 | 业务数据库 | PostgreSQL |

系统网络环境

系统使用内网环境，保证平安性能，把风险降到最低，实时网络安全。客户端要求能够接入内网。

系统主要功能及时间

| 功能内容 | 时间 |
| --- | --- |
| - 1.实现厂区UWB定位全覆盖 | 2022/9/09 |
| - 2.建立示范区室内二维地图，地图需模拟厂区内部基本轮廓形状，完整展示建筑整体室内地图，及各设备等具体 POI 信息 | 2022/9/09 |
| - 3.对于不同楼层，以层为单位进行多栋多层展现 | 2022/9/09 |
| - 4.实现基于任何位置的厂区内导航 | 2022/9/12 |
| - 5.提供通用地图平台及接口，预留地理围栏接口，能支持业务开发，可调用位置信 息、地图数据、路线计算等 | 2022/9/12 |
| - 6.地图基本操作，实现地图缩放、平移、旋转和俯仰操作 | 2022/9/12 |
| - 7.地图部件提供比例尺、罗盘按钮、定位按钮、方向指示、设施按钮 | 2022/9/12 |
| - 8.POI搜索，按设备编号搜索等；支持历史记录搜索、关键词搜索 | 2022/9/12 |
| - 9.导航，路线规划、路线详情展示、实时动态导航、定位吸附、偏航重新规划、语音导航、跨楼层导航 | 2022/9/14 |

系统试运行对提升工作效率的作用分析

通过对目前的系统试运行结果来看，此系统能很好的避免由厂区内部设备多样、厂区多区域环境类似导致工作人员房间经常走错、设备经常识别错误、人员位置混淆，所导致的事故发生并极大的提升了企业工作效率。

系统试运行中待解决问题及策略

已解决问题

1）无

系统安全问题

系统基于B/S架构进行部署，所有数据保存在业主公司信息中心机房，不存在分散管理数据的问题。同时由于此系统运行在内网上，而且有信息中心的专业维护人员进行维护及网络平安方面的管理，不存在信息外泄的可能性。

数据维护工作

在系统正式运行前，根据运行方案制定出操作要求和试运行制度，要求各人员将信息进一步完善，在进行信息维护时必须遵守《信息维护方法》要求标准操作，保证信息准确及时。

系统正式运行的准备工作

系统正式运行前，应完成系统平安建设，做好数据维护工作，制定系统运行规章制度，系统在规定时间进行正式运行。

结论

从系统试运行的情况来看，系统总体上满足管理要求，系统业务模块已在进一步扩充完善，系统运行也日渐稳定。已具备正式运行的组织机构允许，各单位已熟练掌握系统使用方法，在系统平安建设、数据维护工作完成后，可以进入系统正式允许阶段。