北京大区实施运维指导手册

北发项目组（修订版）

目 录

1 引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 读者对象	1

1.3 实施运维分工表	1

1.4 参考资料	2

2 例行工作	3

2.1 制度建设	3

2.2 计划管理	3

2.3 系统突发情况记录	4

2.4 咨询服务	5

2.5 数据上传	9

2.6 数据上报	13

2.7 数据巡检	15

2.8 数据服务	18

2.9 智能场地巡检	22

2.10 开评标系统保障	24

2.11 锁驱动问题处理	25

2.12 资料管理	25

2.13 服务保障	26

3 其他工作	26

3.1 使用培训	26

3.2 进机房	30

3.3 联调测试	30

4 优化改善	31

4.1 需求收集	31

4.2 需求变更	31

4.3 系统优化	32

引言

编写目的

更好的服务客户、提升运维团队业务能力、规范运维工作实施流程。

读者对象

本文档预期读者对象为实施运维人员。

实施运维分工表

参考资料

广（政务）字规 A [2019] 第 001 号。

例行工作

制度建设

工作内容

制定、完善运维保障制度、流程，经批准后严格执行。

流程

- 根据要求制定新的运维保障制度、流程，或完善现有保障制度、流程；

- 同客户确认运维保障制度、流程是否合规；

- 宣贯运维保障制度、流程；

- 实施并监督运维保障制度、流程落地。

输出

各类运维保障制度以及保障流程文档。

计划管理

工作内容

根据整体工作计划及领导要求，组织组内工作计划；负责监督计划的执行； 定期进行跟踪、统计、分析、上报，并根据改进意见及领导要求进行计划调整。

流程

- 根据要求制定组内工作计划；

- 确认工作计划是否完整、符合实际以及便于落实；

- 宣贯组内工作计划；

- 实施并监督计划实施；

- 定期进行跟踪、统计、分析、上报，并根据改进意见及领导要求进行计划调整。

输出

各类工作计划文档。

系统突发情况记录

工作内容

记录正式系统产生的BUG、服务异常，反馈至相关负责人，跟踪解决办法和解决状态；记录涉及请示中心的、涉及开发处理的事件的人员信息、回复结论、时间等。

流程

- 记录系统突发情况；

- 根据问题类型反馈相关负责人；

- 跟踪处理结果，记录解决方案及解决时间。

输出

| 系统突发情况记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 问题类型 | 问题描述 | 实施人员 | 开发人员 | 解决方案 | 解决时间 |
|  |  | BUG |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务异常 |  |  |  |  |  |
|  |  | 请示中心 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开发处理 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |

咨询服务

问题解答

工作内容

通过电话或者QQ，解答市场主体提出的问题

制度

《综合交易系统电话及在线运维服务管理制度》。

流程

- 电话响起，实施人员根据《综合交易系统电话及在线运维服务管理制度》标准用语接听电话，记录姓名、联系方式、问题描述等信息；

- 根据用户问题描述判断问题是否可以立即解决，如果可以立即解决，应当及时给出问题解决办法，并记录问题处理方法和处理结果；

- 如果不能立即解决，应当明确告知用户并约定问题解决时间，约定问题解决时间到达前，如果问题没有解决完，要告知用户当前处理进度并再次约定问题解决时间，待再次约定问题解决时间到达之前将问题解决结果告知用户，约定问题解决时间不得超过两次；

- 如果问题解决，要在解决完的第一时间告知用户，并记录问题解决办法和处理解决。

输出

每日问题记录

| 时间：0000年00月00日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 姓名 | 角 色 | 联系方式 | 项目编号 | 项目名称 | 问题分类 |  |  | 问题描述 | 问题解决方法及结果 |
|  |  |  |  |  |  | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |  |  |

每日问题记录问题分类表

| 一级分类：系统类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与系统运行、功能操作、页面显示等相关的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致命 |  | 严重 |  | 一般 |  | 轻微 | 建议 |  |
| 系统崩溃 |  | 功能不能通过正常操作实现 |  | 数据错误显示 |  | 界面颜色搭配不好 | 可以提高系统易 用性、优化系统功能 及流程的相关建议 |  |
| 操作导致的系统死循环、中断、异常 |  | 操作导致功能报错 |  | 操作界面显示错误(数据窗口内列名定义不一致) |  | 文字排列不整齐 |  |  |
| 异常恢复后，系统不能够自动正常继续工作 |  | 错误的波及面广，影响到其他功能的实现 |  | 简单的输入限制未放在前端控制 |  | 界面格式不规范 |  |  |
| 模块无法启动或异常退出 |  | 密码明文显示 |  | 必填项没有加(*)或者其他必填项的标记说明 |  | 个别不影响产品理解的错别字 |  |  |
| 模块缺失 |  | 功能缺失/功能未实现 |  | 删除操作未给出提示 |  | 辅助说明描述不清楚 |  |  |
|  |  | 功能设计与需求严重不符 |  | 可输入区域和只读区域没有明显的区分标志 |  |  |  |  |
|  |  | 流程/功能报错 |  | 字段长度或类型错误 |  |  |  |  |
|  |  | 找不到规律的时好时坏 |  | 轻微的数值计算错误/报表错误（误差在10位以内） |  |  |  |  |
|  |  | 经过一段时间运行后，系统性能或者相应时间变慢 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统兼容性差。与其他支持系统一起工作时容易出错，而没有充分理由说明是由支持系统引起的 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 严重的数值计算错误/报表错误（误差大于10位） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作界面显示错误(二级页面和一级页面含义不一致) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提示信息错误(包括提示信息有歧义、提示信息影响正常操作等) |  |  |  |  |  |  |
| 二级分类：系统类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与注册绑锁、系统登录、信息维护及各行业招投标业务办理相关的咨询问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册绑锁 | 系统登录 |  | 信息维护 |  | 勘察设计 |  |  | 水利工程 |
| 注册流程咨询 | 忘记密码咨询 |  | 信息填报咨询 |  | 场地预约咨询 |  |  | 场地预约咨询 |
| 驱动下载及安装咨询 | 登录地址错误咨询 |  | 信息变更咨询 |  | 信息发布咨询 |  |  | 信息发布咨询 |
| 数字证书办理及绑定咨询 | 用户锁定咨询 |  | 信息核验咨询 |  | 投标报名咨询 |  |  | 投标报名咨询 |
|  | 证书无法识别咨询 |  |  |  | 专家抽取咨询 |  |  | 专家抽取咨询 |
|  | 密码输入错误咨询 |  |  |  | 开标业务咨询 |  |  | 开标业务咨询 |
|  |  |  |  |  | 评标业务咨询 |  |  | 评标业务咨询 |
| 交通工程 | 通用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地预约咨询 | 场地预约咨询 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息发布咨询 | 信息发布咨询 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报名咨询 | 投标报名咨询 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家抽取咨询 | 专家抽取咨询 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标业务咨询 | 开标业务咨询 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标业务咨询 | 评标业务咨询 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级分类：其他类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不属于系统类和业务类的问题均归入其他类 |  |  |  |  |  |  |  |  |

问题分类

工作内容

将每日问题记录表内的问题根据问题分类进行汇总，整合问题描述和问题解决方案。

输出

| 问题分类记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间：0000年00月00日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题分类 |  |  | 问题描述 | 问题解决方法及结果 | 数量 |
|  | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |  |  |  |

统一回复口径

工作内容

同客户确认问题统一回复口径

流程

- 电话响起，实施人员根据《综合交易系统电话及在线运维服务管理制度》标准用语接听电话，记录姓名、联系方式、问题描述等信息；

- 根据用户问题描述判断问题是否可以立即解决，如果可以立即解决，应当及时给出问题解决办法，并记录问题处理方法和处理结果；

- 如果不能立即解决，应当明确告知用户并约定问题解决时间，约定问题解决时间到达前，如果问题没有解决完，要告知用户当前处理进度并再次约定问题解决时间，待再次约定问题解决时间到达之前将问题解决结果告知用户，约定问题解决时间不得超过两次；

- 如果问题解决，要在解决完的第一时间告知用户，并记录问题解决办法和处理解决。

输出

| 统一口径回复记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认时间 | 问题分类 |  |  | 问题描述 | 问题解决方法及结果 |
|  |  | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |  |  |

数据上传

上传医疗数据

工作内容

每日下午2点后登录数据中心上传医疗数据。

制度

《日常数据上传上报管理制度》。

流程

- 修改原始医疗数据在数据中心进行上传；

- 上传时注意是否有异常（报错或列表中无上传记录）:

- 若没有异常，登录VPN跟踪数据上传情况；

- 若存在异常，首先登录VPN跟踪数据上传情况，确认数据是否已上传；

- 若数据库中有数据，跟踪数据上传并将情况反馈至孙海超；

- 若数据库中没有数据，检查所修改数据是否按照要求进行修改。并再次上传，若数据库中有数据，将问题反馈至孙海超；

- 数据库中没有数据，将问题反馈至孙海超并跟踪处理过程，直至数据上传至数据库。

上传专家数据

工作内容

每月25日至月底登录VPN上传专家数据。

制度

《流程

- 点定时器进行包装上传；

- 上传成功后，在跳板机上查看上传和国家反馈情况；

- 确认上传成功后，记录上传条数和每一类其中一条数据的DATAKEY，并截图保存到向国家上报数据记录表中。

输出

向国家上报数据记录表

| 上报人 | 王硕 | 上报日期 | 2019.08.26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报内容 | 交易数据、主体数据、专家数据、监管数据、信用数据 医疗数据、信息化数据、碳排放数据、上报数据 |  |  |
| 上报方法 | 手动上传，前置机查询上传结果 |  |  |
| 上报结果 |  |  |  |

上传信息化数据

工作内容

每月25日至月底登录VPN上传信息化数据。

制度

《流程

- 登录VPN在信息化基表中修改要上传的数据；

- 点定时器进行包装上传；

- 上传成功后，在跳板机上查看上传和国家反馈情况；

- 确认上传成功后，记录上传条数和每一类其中一条数据的DATAKEY，并截图保存到向国家上报数据记录表。

输出

向国家上报数据记录

| 上报人 | 王硕 | 上报日期 | 2019.08.26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报内容 | 交易数据、主体数据、专家数据、监管数据、信用数据 医疗数据、信息化数据、碳排放数据、上报数据 |  |  |
| 上报方法 | 手动上传，前置机查询上传结果 |  |  |
| 上报结果 |  |  |  |

上传碳排放数据

工作内容

每月25日至月底登录VPN上传碳排放数据。

制度

《流程

- 登录VPN在碳排放基表中修改要上传的数据；

- 点定时器进行包装上传；

- 上传成功后，在跳板机上查看上传和国家反馈情况；

- 确认上传成功后，记录上传条数和每一类其中一条数据的DATAKEY，并截图保存到向国家上报数据记录表。

输出

向国家上报数据记录

| 上报人 | 王硕 | 上报日期 | 2019.08.26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报内容 | 交易数据、主体数据、专家数据、监管数据、信用数据 医疗数据、信息化数据、碳排放数据、上报数据 |  |  |
| 上报方法 | 手动上传，前置机查询上传结果 |  |  |
| 上报结果 |  |  |  |

数据上报

填报省级平台评价考核管理

工作内容

登录全国公共资源交易平台，填报省级平台评价考核管理。

制度

《日常数据上传上报管理制度》。

流程

- 登录全国公共资源交易平台；

- 点击省级平台评价考核管理；

- 点击填报按钮，填报相关数据并截图保存到向国家上传技术记录表。

输出

向国家上报数据记录

| 上报人 | 王硕 | 上报日期 | 2019.08.26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报内容 | 交易数据、主体数据、专家数据、监管数据、信用数据 医疗数据、信息化数据、碳排放数据、上报数据 |  |  |
| 上报方法 | 手动上传，前置机查询上传结果 |  |  |
| 上报结果 |  |  |  |

填报交易统计数据

工作内容

登录全国公共资源交易平台，填报交易统计数据。

制度

《日常数据上传上报管理制度》。

流程

- 登录全国公共资源交易平台；

- 点击交易统计数据填报；

- 点击新增按钮，填报相关数据并截图保存到向国家上传技术记录表。

输出

向国家上报数据记录

| 上报人 | 王硕 | 上报日期 | 2019.08.26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报内容 | 交易数据、主体数据、专家数据、监管数据、信用数据 医疗数据、信息化数据、碳排放数据、上报数据 |  |  |
| 上报方法 | 手动上传，前置机查询上传结果 |  |  |
| 上报结果 |  |  |  |

数据巡检

查询前一日数据推送至国家库、网站情况

工作内容

登录VPN查询前一日数据推送至国家库、网站情况。

流程

- 登陆VPN，修改23国家库和19 BJ库中的SQL查询日期时间，执行SQL进行查询；

- 将每类数据记录到数据推送对照表；

- 将库中数据和北京市公共资源交易服务平台门户网站上各类数据进行对比，如无问题则将表发送至经济信息中心何立帆；

- 如存在数据不对称问题则联系孙海超处理，处理完成后再将该数据表发送至经济信息中何立帆。

输出

数据推送对照表（国家--网站）

| 交易行业 | 二分类 | 入库数据 | 向国家推送数据 | 向门户网站推送数据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程建设 | 招标公告 | 90 | 90 | 44 | 【1】向国家推送 条数据； 【2】向门户网站推送 条数据； 【3】其中：公告时间为2018-04-20之前的数据：10条来源时间是2018-04-20；公告时间为2018-04-20 的数据：34条来源时间是2018-04-20 |
|  | 中标候选人公示 |  |  |  |  |
|  | 中标结果 |  |  |  |  |
| 政府采购 | 采购公告 |  |  |  |  |
|  | 更正事项 |  |  |  |  |
|  | 成交结果公告 |  |  |  |  |
| 土地使用权 | 招拍挂公告 |  |  |  |  |
|  | 协议出让公示 |  |  |  |  |
|  | 划拨公示 |  |  |  |  |
|  | 招拍挂结果公示 |  |  |  |  |
| 矿业权 |  |  |  |  |  |
| 国有产权 | 挂牌披露信息（实物） |  |  |  |  |
|  | 交易结果（实物） |  |  |  |  |
|  | 挂牌披露信息（股权） |  |  |  |  |
|  | 交易结果（股权） |  |  |  |  |
| 软件和信息化 | 交易公告 |  |  |  |  |
|  | 交易结果 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

查看数据推送情况

工作内容

登录前置机，查询数据推送情况。

流程

- 17点30分通过VPN登录政务云，查看前置机反馈页面当天数据量；

- 查看数据中心当天向国家推送的数据数量；

- 与国家反馈页面当天的数量比对，若发现国家反馈页面收到数量明显比数据中心应推送数据量大，则证明有数据推送重复；发现向国家上传或国家反馈数据差别大或无数据存在情况，需联系孙海超处理，向经济信息中心崔然反映；

- 运维人员按实填写数据巡检表并做好记录。

输出

数据推送巡检记录

| 巡检人 | 钱志伟 | 巡检日期 |  | 2019.11.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检内容 | 巡检人员通过VPN登录政务云，查看国家前置服务应用反馈信息情况页面(http://192.166.161.31: 8080/des/servlet/FeedbackInfoServlet），查看数据中心当天向国家推送的数据数量与国家反馈页面当天的数量比对。 |  |  |  |  |
| 检查方法 | 发现国家反馈页面收到数量明显比数据中心应推送数据量大，则证明有数据推送重复。 |  |  |  |  |
| 巡检项 | 推送状态：□正常□异常 |  | 巡检时间 |  | 9：30 |
|  | 推送状态：□正常□异常 |  | 巡检时间 |  | 11:00 |
|  | 推送状态：□正常□异常 |  | 巡检时间 |  | 14:30 |
|  | 推送状态：□正常□异常 |  | 巡检时间 |  | 18:00 |
| 巡检结果 | 数据正常推送 |  |  |  |  |

查看专家抽取是否推送

工作内容

登录监管平台查看专家抽取的抽取信息是否推送。

流程

- 每日16点30分登录监管平台，点击专家抽取查询，查看抽取申请是否有未推送；

- 若未推送，联系开发邵建华处理；

输出

每日运维播报

查看公告公示、中标结果是否推送

工作内容

登录监管平台查看各类公告公示、中标结果是否推送。

流程

- 登录监管平台，点击查询公告公示中标结果发布状态，查询当日应发布公告；

- 查看公告发布状态，若有未推送，首先在门户网站确认该公告是否存在，然后登录数据中心查询该公告是否存在；

- 在监管平台数据推送功能中，通过项目编号查询该公告，找到相关节点点击推送按钮进行推送。

输出

每日运维播报

数据服务

每日运维播报

工作内容

将每日巡检内容记录到每日运维播报。

输出

| 每日项目运维播报 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年4月13日 |  |  |  |  |  |  |
| 1、今日综合交易系统业务运维服务（绑锁业务除外）情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话+远程服务 | 现场服务 | 共计 | 备注 |  |  |
| 运维服务数量 |  |  |  |  |  |  |
| 2、今日公告、公示信息推送情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通工程 | 水利工程 | 勘察设计 | 通用 | 国有土地 | 共计 |
| 招标公告 |  |  |  |  |  |  |
| 中标候选人公示 |  |  |  |  |  |  |
| 中标结果 |  |  |  |  |  |  |
| 3、专家抽取申请推送及结果获取情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推送成功 | 推送失败 | 共计 | 备注 |  |  |
| 专家抽取申请推送情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 获取成功 | 获取失败 | 共计 | 备注 |  |  |
| 专家抽取申请结果获取情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推送数 |  |  |  |  |  |
| 明日专家抽取申请 |  |  |  |  |  |  |
| 4、前一工作日综合交易系统音视频获取情况（怀柔、海淀、东西城） |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 | 实际数量 | 备注 |  |  |  |
| 文件下载 |  |  |  |  |  |  |
| 文件解压 |  |  |  |  |  |  |
| 通知场地 |  |  |  |  |  |  |
| 5、明日电子开评标项目信息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通工程 | 水利工程 | 勘察设计 | 通用 | 国有土地 | 共计 |
| 开标数 |  |  |  |  |  |  |
| 评标数 |  |  |  |  |  |  |
| 6、今日电子开评标运维保障情况 |  |  |  |  |  |  |
| 今日运行良好，无异常情况 |  |  |  |  |  |  |
| 7、今日综合分平台智能场地设备巡检情况 |  |  |  |  |  |  |
| 今日运行良好，无异常情况 |  |  |  |  |  |  |
| 8、今日综合交易系统运行情况 |  |  |  |  |  |  |
| 今日运行良好，无异常情况 |  |  |  |  |  |  |
| 9、今日综合交易系统发版情况 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

北发运营周报

工作内容

汇总每日记录的咨询服务问题，系统突发情况中的问题，形成北发运营周报。

输出

北发项目运营数据周报

| 项目名称 | 北发项目 | 日 期 | 2019/11/1 | 覆盖范围 | 交通工程、水务工程、公告公示发布工具 | 填报人 | 王硕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进场项目总数 | 4427 | 交通工程 | 599 | 本周新增项目数 | 27 | 交通工程 | 5 |
|  |  | 水务工程 | 428 |  |  | 水务工程 | 9 |
|  |  | 公告公示发布工具 | 3400 |  |  | 公告公示发布工具 | 13 |
| 本周故障总数 | 0 | 上周遗留故障数 | 0 | 本周咨询总数 | 34 | 接听电话总数 | 32 |
|  |  | 故障解决数 | 0 |  |  | 线下咨询总数 | 0 |
|  |  | 第三方软件故障数 | 0 |  |  | 线上咨询总数 | 2 |
| 开标数量 | 0 | 高峰投标人数 | 0 | 评标数量 | 0 | 高峰评标数 | 0 |
|  |  | 开标故障数 | 0 |  |  | 评标故障数 | 0 |

| 客户名称 | 产品类型 | 项目进场数 | 系统巡检次数 | 周事故天数 | 无故障持续天数 | 问题类型 | 待解决问题（优先级排序） | 问题持续时间/天 | 问题处理进展 | 对客户影响度 | 客户态度 |  |  | 运营状态 | 客户负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品 | 运营 | 销售 |  | 产品 | 运营 |
| 北京市经济信息中心 | 综合交易系统 、发布工具 |  |  |  |  | 新增类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 持续类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 偶现类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位名称 | 用户类型 | 联系人 | 联系电话 | 发生时间 | 产品名称 | 问题描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

电子开评标问题记录周报

工作内容

汇总每日记录的电子开评标过程中发现的问题，形成电子开评标问题记录周报。

输出

| 北发项目组20年4月电子开评标情况2周报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 实施人员 | 缪立帅 |
| 交通开标数量 |  |  |  |  |  |  | 合计 | 0 |
| 水务开标数量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 交通评标数量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 水务评标数量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 当日标室使用数量 |  |  |  |  |  |  | 总计 | 0 |
| 时间 | 环节 | 行业 | 项目编号 | 项目/标段名称 | 问题描述 | 解决状态 | 解决时间 | 问题解决方法 |

运维服务月度报告

工作内容

应经济信息中心要求，将综合交易系统的运行情况以月报、年报形式提交。

输出

北京市公共资源综合交易系统运维服务月度报告。

智能场地巡检

软硬件、系统维护

工作内容

负责场地各类软硬件系统、设备设施安装、维护、报修。

输出

| 智能场地软硬件维护记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 维护类型 | 维护内容 | 维护原因 | 维护状态 | 备注 |

巡检问题汇总、分析、上报

工作内容

汇总每日智能场地巡检发生的问题，分析发生原因，上报并解决处理。

输出

| 智能场地巡检记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 问题类型 | 问题描述 | 问题原因 | 解决状态 | 临时解决方案 | 永久解决方案 |

远程异地项目拉会

工作内容

评标前登录虚拟会议系统，选择异地标室和本地标室，建立会议关系。

开评标系统保障

专家同步

工作内容

评标时间到达后，跟踪专家信息同步情况，如有延迟及时联系开发处理。

现场问题处理

工作内容

讲解使用系统注意事项及操作流程，解决现场出现的问题。

驱动安装调试

安装调试开标室和评标室内锁驱动、开评标驱动、自助解密驱动以及手写板驱动。

问题记录

记录每日开评标现场发生问题，反馈至开评标系统相关人员并跟踪。

锁驱动问题处理

工作内容

将每日巡检内容记录到每日运维播报。

输出

| 锁驱动问题记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 问题描述 | 驱动版本号 | 安装环节 | 临时解决方案 | 长期解决方案 |

资料管理

负责接收、移交、整理、归档各类电子、纸质资料。

服务保障

会议设备调试、物品保障、技术保障等。

其他工作

使用培训

工作内容

对监管单位、市场主体进行系统操作和业务培训。

流程

- 确认培训内容；

- 和5层场地服务人员确定培训用的开标室；

- 将培训内容和场地信息形成培训通知后，发送荆磊进行审核；

- 审核通过后登陆CMS系统进行通知发布；

- 待收到报名申请后逐一给报名单位发送回执；

- 培训开始前组织培训签到和下发培训意见反馈表；

- 培训后收集培训意见反馈表，总结问题进行电话回访。

输出

《培训通知》

关于北京市公共资源综合交易系统（水利工程建设项目）培训的通知

根据水利部《关于加强中小型水利工程建设管理防范廉政风险的指导意见》(水建管〔2015〕92号)、市发展改革委《关于印发〈北京市公共资源交易监督管理办法(试行)>的通知(京发改〔2017〕1102号)》、市水务局《关于加强中小型水利工程建设管理防范廉政风险的实施意见》(京水务建管〔2015〕197号)、《关于水务工程建设项目招投标进入公共资源交易平台有关事项的通知》(京水务建管〔2017〕136号)等文件要求，为确保市场交易主体熟悉平台操作、顺畅办理各项业务，市经济信息中心与北京市公共资源交易综合分平台运行服务机构针对市场主体开展免费培训。培训采用“网上预约，现场培训”的方式，需要参加培训的市场主体请在网上邮件预约，预约成功会收到邮件回执单。为了保证培训效果，对预约人数给予限制，当期无法成功预约的市场主体可以优先安排下次培训。

本次培训内容如下：

Xxxxxxxxxxxxxxx本次培训内容xxxxxxxxxxx

网上预约方式：填写附件1《参加培训人员申请单》，以电子形式发送至邮箱bjggzyzhjy@163.com，预约成功会收到《预约成功回执单》。

网上预约时间：2019年 9 月 11日至2019年 9 月 19日。

培训时间：2019年9月20日14：00-16：00

培训地点：北京市丰台区西三环南路1号，市政务服务中心五层北京市公共资源交易综合分平台第二拍卖室。

联系电话：89151083

2019年9月10日

《签到表》

北京市公共资源综合交易系统招投标业务培训签到表

培训单位：北京市水利协会             培训时间：2019-7-29                  参培人数：    人

| 序号 | 部门 | 用户姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

《意见反馈表》

培训意见反馈表

| 一.基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 |  | 北京市公共资源综合交易系统 |  |  |  | 培训时间 |  | 2019/09/20 |  |
| 培训内容概要 |  | 北京市公共资源综合交易系统招投标业务培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 二.培训评估标准（请在您认同的分值后面用“√”符号表示） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评估内容 |  | 很满意 | 满意 | 尚可 |  | 不满意 |  | 很不满意 |
|  |  |  | 5分 | 4分 | 3分 |  | 2分 |  | 1分 |
| 1 | 培训目标明确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 课程内容及教材准备充分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 讲解清晰易于理解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 有效答疑解惑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三.培训意见反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系实际工作，您还有哪方面的培训需求？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

进机房

工作内容

登记备案，开通进入机房权限。

流程

- 向北京市经济信息中心网管部提出申请；

- 联系太极云技术人员进行确认并索要网络策略、IP和网线；

- B1层开通进入机房权限（需抵押身份证）；

- 进入机房后确认策略、IP、网线是否可用，出机房后归还网线。

输出

进出机房记录表

| 时间： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 身份证号 | 联系方式 | 是由 | 备注 |

联调测试

工作内容

配合测试负责人开展测试工作。

流程

- 测试负责人将需要测试的内容以测试用例的形式发送给实施人员；

- 根据测试用例完成测试内容；

- 将测试用例反馈至测试负责人。

输出

测试用例。

优化改善

需求收集

工作内容

收集用户反馈的新需求。

流程

从客户、用户获取修改意见。

输出

《需求反馈收集表》。

需求变更

工作内容

当业务发生变化时，对系统相应模块进行需求设计，跟踪开发测试进度，开发完成后进行需求验证，并配合发布到正式环境。

流程

- 从客户、用户获取修改意见；

- 需求分析设计，形成需求文档（必要时包含原型）；

- 需求交底，对交底过程中提出的问题进行解答，及时补充新结论；

- 开发完成后进行需求验证，并协助开发进行修改；

- 跟踪新功能发版情况。

输出

《需求文档》（如有）；

原型设计（如有）；

需求评审记录（如有）；

《需求验证问题清单》（如有）。

系统优化

工作内容

根据收集到的优化建议，对系统相应模块进行需求设计，跟踪开发测试进度，开发完成后进行需求验证，并配合发布到正式环境。

流程

- 从客户、用户获取修改意见；

- 需求分析设计，形成需求文档（必要时包含原型）；

- 需求交底，对交底过程中提出的问题进行解答，及时补充新结论；

- 开发完成后进行需求验证，并协助开发进行修改；

- 跟踪新功能发版情况。

输出

《需求文档》（如有）；

原型设计（如有）；；

需求评审记录（如有）；

《需求验证问题清单》（如有）。