天河机场会议纪要：

1、T2兼容T3定位系统，需要先破解T3的信标并在T3的-2层停车场做出测试效果，时间下周完成。

2、业主方重新提出是我们给凌久高科做定位效果补充，但是融合平台需要我们来做。

3、业主考虑在他们现有的微信公众号跳转到我们的小程序导航。

4、业主之前在T3做过2000个小推车的压力测试，不到3分钟定位系统崩掉，需要我们保证系统的稳定性。

5、需要保证图纸的加载效率，尽量使用gis地图，如果实在不好实现，需要我们预留地图编辑功能，例如商铺名称等。

6、定位效果显示时可以按区域显示，当缩小地图时人员很多很密集，可以显示该区域有多少人员，放大图纸再显示人员点位，保证效果的美观。