蓝牙LED实时显示系统设计方案

提案公司：     莱讯科技（天津）有限公司

2021   年   02   月   04   日

目录

1	系统介绍	3

2	需求	4

3	开发流程	4

4	产品功能设计	5

5	硬件选型和嵌入式开发	7

1.	硬件选型	7

2.	嵌入式开发	7

3.	指标参数	7

6	交付成果物	8

7	项目开发计划	8

版本历史

| 版本号 | 时间 | 负责人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2021.02.04 | 伍峥 | 方案设计 |

系统介绍

本系统包含一款智能硬件和一个安卓APP。安卓手机通过蓝牙连接硬件设备（ LED灯蓝牙芯片），在软件上绘制像素文字、图片、动画，并远程推送至已连接的硬件设备（ LED灯蓝牙芯片）并实时显示出来。整体功能类似Divoom灯以及配套的APP。

需求

- 通过安卓app完成画画灯的控制与连接，在安卓app上进行图案绘制，将图案传输到画画灯上显示。

- 基于泰凌微电子的芯片完成画画灯蓝牙pcb板。

- 在泰凌微电子中实现画画灯嵌入式功能。

- 根据外壳尺寸完成电源的制作。

开发流程

根据需求对项目方案进行分解划分，并预留升级接口及扩展字段，以方便今后功能需求增减。项目实现流程如下图：

产品功能设计

- 整体框图

整套系统主要包括三大部分组成：设备控制，电源控制，APP三部分。设备控制主要是控制LED灯光显示、开关操作、设备在线状态的呈现。电源控制主要是控制LED灯设备供电的，提供稳定可靠的供电系统。APP主要是通过用户自定义进行控制的一个终端设备。

BLE

LED

电磁控制

IOS/And riod

APP

数据传输

- APP框架

APP

像素创作

蓝牙连接设备

LED显示

- 文字创作

- 图形创作

- APP页面设置

  - 设备连接页

打开蓝牙，连接设备

  - 像素内容创作页

    - 像素图片创作

      - 操作：载入图片

      - 将图片同步到LED面板上

      - 满足同步速度要求

      - 样例图片：

硬件选型和嵌入式开发

- 硬件选型

- 泰凌微电子

- 选择泰凌微电子8258系列芯片与开发套件

- 支持标准：BLE 5.0, multi-antenna AoA/AoD, BLE Mesh, 802.15.4, Zigbee 3.0, RF4CE, HomeKit, Dual-Mode, 2.4G Proprietary

- 嵌入式开发

使用C语言，控制蓝牙的主控芯片，从蓝牙接口接收安卓手机APP发过来的文字，图片，再实时控制 LED点阵，将图片显示出来。

- 指标参数

- 文字和图片的同步时间在3s以内。

- 面板的LED亮度可调，配合选定的面板，可以达到指定的亮度。

- App支持大部分主流安卓手机品牌

交付成果物

|  | 数量 | 功能点，要求 |
| --- | --- | --- |
| 安卓APP | 1 | - 文字编辑 - 内容传输编码 - 蓝牙连接传输 - 基本设置 - 源码 |
| LED灯电源 | 2 | - 满足指定尺寸要求 - 满足指定功率要求 |
| 包含泰凌微电子芯片的pcb板 | 2 | - 原理图 - layout图 - BOM - 测试软件 |
| 固件 | 1 | - 固件说明书 - 接口说明书固件源码 |

项目开发计划

针对本次技术服务项目，在合同签订后，我方计划在3-4个月内完成相应工作。实行分阶段进度控制，加强软件质量管理，保障项目按时完成。项目计划如下图所示：

| 泰凌8258计划安排 | 第1个月 | 第2个月 | 第3个月 | 第4个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 |  |  |  |  |
| 产品设计 |  |  |  |  |
| 产品开发 |  |  |  |  |
| 测试 |  |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |  |